UMOWA

w sprawie wspólnej realizacji zadania

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544

w m. Mława

W dniu…………………………… w Warszawie pomiędzy:

Województwem Mazowieckim - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich

z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3, reprezentowanym przez:

Dyrektora - mgr inż. Teresę Materek

zwanym dalej „Zarządem"

a

Miastem Mława

z siedzibą w Mławie, Stary Rynek 19, reprezentowanym przez:

1. Burmistrza Miasta – mgr Sławomira Kowalewskiego

2. Skarbnika Miasta – mgr Henryka Antczaka .

zwanym dalej „Miastem "

została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem Umowy jest wspólna realizacja zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 544 (ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową (ul. Napoleońska) w m. Mława.

§ 2

1) Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w 2007r.

§ 3

1) W ramach realizacji przedmiotu Umowy "Miasto":

a) opracowało na własny koszt dokumentację techniczną dla zadania i przekazało                   ją do MZDW,

b) o ile zajdzie taka konieczność zapewni pozyskanie i wykup terenu pod realizację całego zadania, pokryje koszty zmiany sposobu użytkowania gruntu zgodnie z Ustawą z dnia 3.02.l995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz notarialnie przekaże teren na rzecz Województwa Mazowieckiego w terminie do………………. ,

c) sfinansuje przebudowę odcinków wodociągu w częściach od km 74+375 do km 74+440     i od km 74+525 do km 74+589 znajdujących się poza obrębem kolizji uzgodnionej na ZUD,

d) zapewni nadzór nad robotami związanymi z przebudową wodociągu.

2) W ramach realizacji przedmiotu Umowy "Zarząd":

a) dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania robót do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

b) z zachowaniem przepisów Ustawy. Prawo zamówień publicznych wdrożył procedurę przetargową na realizację zadania,

c) zlecił i sfinansuje wykonanie robót zgodnie z rozstrzygniętą procedurą przetargową,

d) usunie kolizje z instalacja elektroenergetyczną, oświetleniową, teletechniczną oraz wodociągową (przy sfinansowaniu przez "Miasto" fragmentów wymienionych w p.l)c),

e) zapewni nadzór inwestorski nad wykonywaniem zadania.

§ 4

Wykonane roboty będą odebrane protokołem odbioru ostatecznego robót wspólnie przez strony Umowy.

§ 5

Brak środków finansowych na realizację zadania u jednej ze stron upoważnia strony do:

a) realizacji zadania w ograniczonym zakresie proporcjonalnie do posiadanych środków finansowych "Zarządu" i "Miasta",

b) czasowego odstąpienia od realizacji zadania,

c) odstąpienia od realizacji zadania i podjęcia rokowań na lata następne.

§ 6

W ramach realizacji umowy "Miasto" zobowiązuje się do utrzymania zimowego nawierzchni chodników w miejscach nie przylegających do prywatnych posesji.

§ 7

Akceptacja przez "Miasto" niniejszej Umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty jej przekazania przez "Zarząd".

§ 8

1) Zmiany w treści niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

2) We wszystkich sprawach spornych wynikłych w toku realizacji Umowy strony zobowiązują się do podejmowania starań o rozstrzygnięcie polubowne.

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ze strony „ZARZĄDU"                                                          ze strony „MIASTA"