Urząd Miasta Mława

Wydział Rozwoju

RAPORT

O STANIE MIASTA

za 2011 rok

Ocena realizacji

STRATEGII ROZWOJU MŁAWY  do roku 2015

(przyjętej Uchwałą Nr XVIII/177/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007r.)

# Realizacja Strategii Rozwoju Mławy

Realizacja zadań wyznaczonych w strategii uzależniona jest od ważności w rozwoju miasta, pilności potrzeb dla miasta, możliwości dofinansowania projektów z funduszy zewnętrznych a przede wszystkim od budżetu miasta.

W roku 2008 rozpoczęto i w latach następnych kontynuowano realizację wielu priorytetów wyznaczonych w strategii m.in.: działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu, modernizacja i budowa obiektów sportowych, poprawa układu komunikacyjnego miasta, rewitalizacja obszarów problemowych, uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Aglomeracji Mława.

W strategii zakładano, że koniecznym dla miasta jest pozyskiwanie strategicznych inwestorów oraz pozyskanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizację planowanych zadań. Tak też czyniono. Udało się pozyskać środki m.in. na następujące inwestycje:

W 2008 roku:

  - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dofinansowanie na zadanie pn.: „Budowa Krytej Pływalni w Mławie” ,

  - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent J „Mazowiecki Instrument Wsparcia Potencjału Rozwojowego”, na zadanie pn.„Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie”,

  - z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektów pn. „Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Szkoły Podstawowej nr 6” oraz „Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4, poprzez zakup i montaż platformy przyschodowej”,

  - z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie „Przebudowy odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;

  - z Programu Wspierania Budownictwa Socjalnego ze środków Funduszu Dopłat dofinansowanie do „Budowy budynku socjalnego przy ul.Napoleońskiej”.

  - pożyczkę na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 7”

  - z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego dofinansowanie na budowę sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie

w 2009 roku:

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na „Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy”

- z budżetu Województwa Mazowieckiego i z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012",

- ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie  „Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie”,

- wstępnie uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów: „Wypożyczam z domu czyli e-usługi 
w bibliotece”, „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego-etap IV”, „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II”,

w 2010 roku:

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie na „Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy”

- uzyskano dofinansowanie (oraz podpisano umowę o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO KL na realizację projektu ,,Świat w zasięgu reki” polegającego na zakupie komputerów wraz 
z dostępem do Internetu dla 50 niepełnosprawnych oraz 20 komputerów do MDK i MOSiR.

- podpisano umowy na dofinansowanie projektów:   „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”, „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego-etap IV”, „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie - etap II”.

- Zrealizowano projekt „radosna Szkoła” polegający na zakupie pomocy dydaktycznych i zabawek dla uczniów najmłodszych klas 4 szkół podstawowych

w 2011 roku:

- ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uzyskano dofinansowanie na „Demontaż, transport 
i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego i z budżetu państwa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na budowę kompleksu boisk 
w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012",

- ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 
w Mławie wraz z bieżnią”.

- uzyskano dofinansowanie (oraz podpisano umowę o dofinansowanie) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  na realizację projektu ,,INTERNET = Świ@t bez barier” polegającego na zakupie komputerów wraz 
z dostępem do Internetu dla 72 niepełnosprawnych mieszkańców Mławy.

- Uzyskano dofinansowanie na budowę 3 przyszkolnych placów zabaw (Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, Zespół Placówek Oświatowych Nr 2), w ramach projektu „Radosna Szkoła” .

- uzyskano dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Mławianie w Internecie surfują po całym świecie” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

- uzyskano dofinansowanie na realizacje projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uzyskano dofinansowanie na realizacje rządowego projektu „MALUCH” polegającego na utworzeniu żłobka  na terenie Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny

- Realizowano projekt pn.: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy 
o sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zgodnie z założeniami strategii nie wszystkie zadania ujęte w Strategii Rozwoju Mławy muszą być realizowane przez Urząd Miasta zarządzający Budżetem Miasta. Niektóre zadania mogą być realizowane i finansowane przez przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe.

Realizacja strategii Rozwoju Mlawy

działania zrealizowane w latach 2008 – 2011

| CEL STRATEGICZNY NR I POPRAWA JAKOSCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEL POŚREDNI I.1. DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, CYFROWEMU ORAZ PATOLOGIOM SPOŁECZNYM |  |  |  |  |
| Lp. | CELE OPERACYJNE |  |  | Działania |
| 1 | I.1.1. e - Urząd, e - Administracja, e – Miasto |  |  | Rok 2008 |
|  |  |  |  | Wydział Rozwoju przygotował i złożył wniosek w ramach RPO WM Działanie 2.2 Rozwój e-usług - „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” wniosek na etapie oceny merytorycznej. |
|  |  |  |  | Miasta przystąpiło do Projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” realizowanego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, w ramach którego wprowadzono w Urzędzie Miasta elektroniczny obieg dokumentów. |
|  |  |  |  | Rok 2009 |
|  |  |  |  | Rozpoczęto realizację projektu „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece” |
|  |  |  |  | Rok 2010 |
|  |  |  |  | Wydział Rozwoju przygotował i złożył wniosek w ramach PO IG Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - „Świ@t w zasięgu ręki”. Zostało przyznane dofinansowanie na realizację projektu. |
|  |  |  |  | Wydział Rozwoju przygotował i złożył wniosek w ramach PO IG Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - „Internet = świ@t bez barier”. |
|  |  |  |  | Urząd Miasta realizuje projekt „Urząd z klasą” |
|  |  |  |  | Rok 2011 |
|  |  |  |  | Realizacja projektu „Świ@t w zasięgu ręki” w ramach PO IG Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion |
|  |  |  |  | Otrzymano dofinansowanie w ramach PO IG Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion-„INTERNET= Świ@t bez barier” |
|  |  |  |  | Wstępnie uzyskano dofinansowanie na realizacje projektu pn. „Mławianie w Internecie surfują po całym świecie” w ramach PO IG Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion |
|  |  |  |  | Urząd Miasta realizuje projekt „Urząd z klasą” |
|  |  |  |  | Urząd Miasta realizował 2 projekty wspólnie z samorządem województwa mazowieckiego pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. |
| 2 | I.1.2. Przeciwdziałanie, wykluczeniu społecznemu oraz profilaktyka uzależnień |  |  | Rok 2008 |
|  |  |  |  | MOPS - Realizacja projektów systemowych „Asysta w starości” oraz „Szansa dla Ciebie” w ramach PO KL |
|  |  |  |  | Rok 2009 |
|  |  |  |  | MOPS - Realizacja projektu „Szansa dla Ciebie”- kontynuacja |
|  |  |  |  | MOPS - Akcje profilaktyczne: „Wakacje bez ryzyka”, „Sierpień miesiącem trzeźwości”, „Trzeźwy kierowca”, piknik profilaktyczny „Chcę być zdrowy, bezpieczny i trzeźwy” |
|  |  |  |  | Realizacja projektu „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” |
|  |  |  |  | Rok 2010 |
|  |  |  |  | MOPS - Realizacja projektu „Szansa dla Ciebie”- kontynuacja |
|  |  |  |  | Rok 2011 |
|  |  |  |  | Działanie grupy wsparcie „Nadzieja” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. |
|  |  |  |  | MOPS - Realizacja projektu „Szansa dla Ciebie”- kontynuacja |
|  |  |  |  | MOPS - Realizacja projektu pn.: „Wyciągamy dzieci z bramy” |
|  |  |  |  | Realizacja przez Komendę Powiatową Policji projektu pn. : „Pat Profilaktyka a TY” |
|  |  |  |  | Realizacja projektu „Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej” |
| 3 | I.1.3. Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców |  |  | Rok 2008 |
|  |  |  |  | Złożono wnioski w ramach PO KL o dofinansowanie projektów: „Kapitał dla przedsiębiorczych” oraz „Era przedsiębiorczości-czas dla Ciebie”, które nie otrzymały dofinansowania. |
|  |  |  |  | Rok 2009 |
|  |  |  |  | Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Aktywni w drodze do sukcesu” |
|  |  |  |  | Rok 2010 |
|  |  |  |  | Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Pomóż swoją pracą innym” |
|  |  |  |  | Rok 2011 |
|  |  |  |  | Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „Aktywni w drodze do sukcesu” |
|  |  |  |  | Realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy projektu „ABC Przedsiębiorczości” |
| 4 | I.1.3. Rewitalizacja obszarów problemowych |  |  | Rok 2008 |
|  |  |  |  | Miasto złożyło wniosek w ramach RPO WM Działanie 6.1.na „Rewitalizację Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV”. |
|  |  |  |  | Urząd Miasta zlecił opracowanie koncepcji rewitalizacji centrum Mławy, |
|  |  |  |  | Burmistrz powołał Pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz rozpoczęto opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji |
|  |  |  |  | Rok 2009 |
|  |  |  |  | Rozpoczęto realizację projektu „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV”. w ramach RPO WM Działanie 6.1 |
|  |  |  |  | Rok 2010 |
|  |  |  |  | Zakończono realizację projektu „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV”. w ramach RPO WM Działanie 6.1 |
|  |  |  |  | Opracowano aktualizacje Lokalnego Programu Rewitalizacji m. Mława |
| CEL POŚREDNI I.2. BEZPIECZNE MIASTO |  |  |  |  |
| 5 | I.2.1. Budowa systemu monitoringu |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Złożono wniosek o dofinansowanie wykonania monitoringu w placówkach oświatowych w ramach programu: „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Urząd Miasta nie uzyskał dofinansowania. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mławy – etap I” |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Zakończono budowę monitoringu wizyjnego Miasta Mławy- 4 punkty kamerowe |  |
| 6 | I.2.2. Zapewnienie bezpieczeństwo socjalnego |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Urząd Miasta zlecił opracowanie dokumentu”Polityka mieszkaniowa Mławy na lata 2008-2015” |  |
|  |  |  | Rozpoczęto budowę budynku socjalnego przy ul. Napoleońskiej w Mławie, na którego realizację Miasto otrzymało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. |  |
|  |  |  | Zakończono budowę budynku komunalnego przy ul. Słowackiego. |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Zakończono budowę budynku socjalnego przy ul Napoleońskiej - oddano do użytku 22 mieszkania socjalne |  |
| 7 | I.2.3. Prowadzenie działań dot. „bezpiecznego” środowiska naturalnego |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Złożenie przez miasto wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy”. |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Zrealizowano zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy” oraz złożono ponownie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy 2010 roku” |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Złożenie przez miasto wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Zmniejszenie niskiej emisji na terenie Miasta Mława – etap I”. |  |
|  |  |  | Zrealizowano zadanie „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy” oraz złożono ponownie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy 2011 roku |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Zrealizowano zadanie pn.: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy” oraz złożono ponownie wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy 2012 roku |  |
| CEL POŚREDNI I.3. POPRAWA WARUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH |  |  |  |  |
| 8 | 1.3.1. Wspieranie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych i klubów sportowych |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Utworzenie Rady Sportu Miasta Mławy |  |
| 9 | 1.3.2. Ogłaszanie Kon-kursów na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Ogłaszanie konkursów na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury, sztuki, wypoczynku, upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - działalności kulturalnej - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - działalności kulturalnej - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - aktywizacji osób starszych - aktywizacji dzieci i młodzieży |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Przeprowadzono Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mławskiego |  |
|  |  |  | Ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: - działalności kulturalnej - upowszechniania kultury fizycznej i sportu - na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży - aktywizacji osób starszych - aktywizacji dzieci i młodzieży - w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością - w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym |  |
| CEL STRATEGICZNY NR II POPRAWA WARUNKÓW DLA ROZWOJU KULTURY, OSWIATY I SPORTU |  |  |  |  |
| CEL POŚREDNI II.1. POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU KULTURY |  |  |  |  |
| 10 | II.1.1. Wspieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie kultury. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Udostępnianie pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury oraz Sali Papieskiej na organizacje imprez miejskich |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Zlecenie przez Miasto w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Zlecenie przez Miasto w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury. |  |
|  |  |  | Współorganizacja przedsięwzięć, inicjatyw, imprez, uroczystości z zakresu kultury. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Zlecenie przez Miasto w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury. |  |
|  |  |  | Współorganizacja przedsięwzięć, inicjatyw, imprez, uroczystości z zakresu kultury. |  |
| 11 | II.1.2. Rozbudowa i unowocześnienie instytucji kultury oraz uatrakcyjnienie oferty w dziedzinie kultury. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Adaptacja wyremontowanych pomieszczeń Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na Salę Papieską. |  |
|  |  |  | Miasto złożyło wniosku w ramach RPO WM „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”, |  |
|  |  |  | Wyremontowanie „Sali na piętrze” Miejskiego Domu Kultury |  |
|  |  |  | Wystawy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej: III Przegląd Twórczości Plastyków Mławskich, „Wielcy Polacy na Mazowszu”, „Kraje porannej świeżości. Spotkanie z kulturą i sztuką Korei” |  |
|  |  |  | Zlecenie przez Urząd Miasta opracowania koncepcji modernizacji i przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Wystawy w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej: „Rzeźba i rysunek. Krzysztof, Jacek Sumeradzki”, „Malarstwo, Wojciech Rutkowski”, „Mława w dawnych dokumentach”, |  |
|  |  |  | Warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej |  |
|  |  |  | Wystawa w MDK „Chińska Armia Terakotowa” |  |
|  |  |  | Utworzenie w MDK dwóch sekcji muzycznych: hip-hopu i DJ-ów |  |
|  |  |  | Realizacja przez Urząd Miasta projektu „Kulturowy zawrót głowy” międzynarodowa wymiana młodzieży |  |
|  |  |  | Realizacja przez Urząd Miasta projektu „Wehikuł czasu-człowiek i natura w przestrzeni dziejów” polsko-litewska wymiana młodzieży |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Budowa w ramach rewitalizacji zabytkowego parku muszli koncertowej w parku miejskim, udostępnianej na imprezy kulturalne stowarzyszeniom oraz szkole muzycznej. |  |
|  |  |  | Opracowania koncepcji modernizacji i przebudowy budynku Miejskiego Domu Kultury |  |
|  |  |  | Wprowadzenie przez MDK prezentacje multimedialne ,,Spacerkiem po Mławie”. |  |
|  |  |  | Wykonanie w MDK adaptacji foyer, holu kina i części traktu na ,,Cafe Retro”. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej uzupełniło oświetlenie w dwóch salach działu sztuki, oraz na stałej wystawie historycznej. |  |
|  |  |  | Miejski Dom Kultury zaadoptował mieszkanie na 3 piętrze budynku na potrzeby garderoby Ludowego Zespołu Muzyczno – Tanecznego „Mławiacy” |  |
|  |  |  | Warsztaty muzealne dla dzieci i młodzieży w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej |  |
|  |  |  | Miejska Bibliotek Publiczna realizowała projekt „Book Express- od natchnienia do wydania” w ramach POKL 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji |  |
| CEL POŚREDNI II.2. POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU OSWIATY |  |  |  |  |
| 12 | II.2.1. Modernizacja i unowocześnienie placówek oświaty |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie, |  |
|  |  |  | Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 |  |
|  |  |  | Wykonanie platform przychodowych dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 |  |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji na budowę budynku przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2. |  |
|  |  |  | Wybudowanie wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 |  |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1. |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Zakończeniu budowy i oddanie do użytku sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie, |  |
|  |  |  | Wymiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie |  |
|  |  |  | Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 |  |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 (Starostwo Powiatowe) |  |
|  |  |  | Termomodernizacja budynku I LO, oraz budynku ZS Nr 3 (Starostwo Powiatowe) |  |
|  |  |  | Złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych w ramach programu ,,Radosna Szkoła”. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Realizacja programu ,,Radosna Szkoła” |  |
|  |  |  | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie. |  |
|  |  |  | Rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Realizacja programu ,,Radosna Szkoła” w ramach którego utworzono 3 przyszkolne place zabaw (Szkoła Podstawowa nr 7, Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 oraz Zespół Placówek Oświatowych Nr 2) |  |
|  |  |  | Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |  |
|  |  |  | Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 |  |
|  |  |  | Realizacja rządowego projektu MALUCH (Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Samorządowego na potrzeby utworzenia żłobka) |  |
|  |  |  | Wykonanie windy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum nr 1 |  |
|  |  |  | Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 2 (realizacja zadania przez Starostwo Powiatowe) |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie budowy przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 |  |
| 13 | II.2.2. Poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Złożono wnioski w ramach PO KL o dofinansowanie projektów: „Edukacja przeciw wykluczeniu”, dz. 9.1.2; (nie otrzymano dofinansowania); |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w formie kół zainteresowań i kół przedmiotów przez placówki oświatowe |  |
|  |  |  | Realizacja przez miasto projektu „Wiem – więc myślę ekonomicznie” |  |
|  |  |  | Realizacja przez miasto projektu „M-Partycypacja młodzieżowa sieć na rzecz demokracji” |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Realizacja projektu ,,Zagrajmy o sukces”- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Gimnazjum nr 1 i nr 2. |  |
|  |  |  | Realizacja programu ,,Animator Moje Boisko Orlik 2112” |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Wstępnie uzyskano dofinansowanie na realizacje projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach POKL |  |
|  |  |  | Realizacja przez miasto projektu „Wiem – więc myślę ekonomicznie III edycja” |  |
|  |  |  | Realizacja projektu Europejski Tydzień Młodzieży – Mówię Młodzież myślę Mława |  |
|  |  |  | Realizacja projektu Wytyczamy szlaki – łączymy ludzi Polsko-litewska wymiana młodzieży |  |
|  |  |  | Realizacja programu ,,Animator Moje Boisko Orlik 2112” |  |
| CEL POŚREDNI II.3. POPRAWA WARUNKÓW DO ROZWOJU SPORTU I REKREACJI |  |  |  |  |
| 14 | II.3.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Opracowania koncepcji zagospodarowania terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, |  |
|  |  |  | Wybudowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Mławie, |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie budowy sali sportowej przy Gimnazjum nr 1 |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Oddanie do użytku sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 |  |
|  |  |  | Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 6 |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Mławie. |  |
|  |  |  | Rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6. |  |
|  |  |  | Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 (Starostwo Powiatowe) |  |
|  |  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego dla I Liceum Ogólnokształcącego (Starostwo Powiatowe). |  |
|  |  |  | Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie lodowiska sezonowego w ramach programu ,,Biały Orlik” |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji |  |
|  |  |  | Rozpoczęcie budowy Sali Gimnastycznej wraz z bieżnią sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 6 |  |
| 15 | II.3.2. Promocja aktywnego stylu życia i uatrakcyjnienie oferty w dziedzinie sportu i rekreacji. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Organizowanie przez MOSiR zawodów w różnych dyscyplinach sportu, wzbogacających kalendarz sportowych wydarzeń w mieście oraz promujący aktywny i zdrowy tryb życia. |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Organizacja Plebiscytu na Sportowca, Trenera, Drużynę Roku. |  |
|  |  |  | Zlecenie w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zlecenie w ramach otwartego konkursu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Organizowanie przez MOSiR zawodów w różnych dyscyplinach sportu, wzbogacających kalendarz sportowych wydarzeń w mieście oraz promujący aktywny i zdrowy tryb życia |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Organizacja Plebiscytu na Sportowca, Trenera, Drużynę Roku. |  |
|  |  |  | Zlecenie w drodze otwartego konkursu, realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz zlecenie w ramach otwartego konkursu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. |  |
|  |  |  | Organizowanie przez MOSiR zawodów w różnych dyscyplinach sportu, wzbogacających kalendarz sportowych wydarzeń w mieście oraz promujący aktywny i zdrowy tryb życia |  |
|  |  |  | Zatrudnienie Animatora Sportu na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 |  |
| CEL STRATEGICZNY NR III ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ MIASTA |  |  |  |  |
| CEL POŚREDNI III.1. UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI MŁAWA |  |  |  |  |
| 16 | III.1.1. Modernizacja oczyszczalni ścieków. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Złożenie przez Wydział Rozwoju wniosku o zmianę obszaru Aglomeracji Mława oraz Złożono wniosek o wpisanie na listę projektów kluczowych PO Infrastruktura i Środowisko zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Mławy” |  |
|  |  |  | Zakup przez WOD-KAN sp.z o.o. dwóch mamutorotorów dla Oczyszczalni Ścieków |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Opracowanie koncepcji technologicznej modernizacji oczyszczalni ścieków |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oczyszczalni ścieków. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Wymiana filtrów , łożysk, uszczelnień i innych materiałów eksploatacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową (DTR) |  |
| 17 | III.1.2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Norwida, Napoleońskiej Olsztyńskiej, Powstańców Wielkopolskich, Jaśminowej, Rzegnowskiej, Makowej, Narcyzowej, na Osiedlu Młodych, w odcinku ul. Szpitalnej, rozpoczęto budowę w ul. Platynowej i Szmaragdowej. |  |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: 20 Dyw. Wojska Polskiego, „Grota” Roweckiego, LG Electronics, Cegielnia, Glinianej, Wałowej, Napoleońskiej, Biskupa Wetmańskiego, Altera, Rzęgnowskiej, Narutowicza. |  |
|  |  |  | Wykonano ideogramy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mariackiej, Żwirki, Traugutta, Wyszyńskiego, Mrozowskiej, Olsztyńskiej |  |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Działdowskiej, Żwirki, Altera, Baczyńskiego, Napoleońskiej, Podgórna, Mariackiej, |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Żwirki |  |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie- ul. Arcb. Nowowiejskiego |  |
|  |  |  | Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Szkolnej, Zuzanny Morawskiej, Żwirowej, 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego, skrzyżowaniu ulicy Grzebskiego z Warszawską. |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Makowej, Zuzanny Morawskiej, Dzierzgowskiej, Polnej, Antoniny Mrozowskiej, Klonowej, Wójtostwo. |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Makowej, odgałęzieniu od ulicy Okólnej. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kopernika |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Warszawska, Ciechanowska, Instalatorów, Wójtostwo |  |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Malinowskiego, w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza |  |
| CEL POŚREDNI III.2. REALIZACJA INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA |  |  |  |  |
| 18 | III.2.1. Dostosowanie się do wymogów UE w zakresie ekologii i ochrony środowiska |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Opracowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Miasta Mławy na lata 2008 – 2018” |  |
|  |  |  | Złożenie przez wydział Rozwoju wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy”- zadanie zrealizowano w 2009r. |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Zrealizowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy” |  |
|  |  |  | Złożenie przez wydział Rozwoju wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy 2010 roku” – zadanie zrealizowano w 2010r |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Zrealizowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy” |  |
|  |  |  | Złożenie przez wydział Rozwoju wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy 2011 roku” |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Zrealizowanie przez Wydział Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska zadania „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy” |  |
| 19 | III.2.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Złożenie przez Wydział Rozwoju wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na realizację projektu ,,Bezpieczeństwo energetyczne Mławy – partnerstwo na rzecz ekorozwoju miasta” |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt Miasta Mława ,,Bezpieczeństwo energetyczne Mławy – partnerstwo na rzecz ekorozwoju miasta” nie otrzymał dofinansowania |  |
| CEL POŚREDNI III.3. UPORZĄDKOWANIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ |  |  |  |  |
| 20 | III.3.1. Budowa obwodnicy zachodniej |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Wykup gruntów pod obwodnicę zachodnią, uzgodnienia samorządem województwa mazowieckiego w sprawie wspólnej realizacji zadania. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Realizacja prac przygotowawczych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztowej dot .koncepcji przebiegu obwodnicy zachodniej. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Wykonawca przygotował i złożył wszystkie niezbędne dokumenty celem uzyskania Decyzji Środowiskowej |  |
| 21 | III.3.2. Budowa i modernizacja ulic, parkingów oraz ścieżek rowerowych. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Wybudowanie drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie |  |
|  |  |  | Złożenie przez wydział Rozwoju wniosku o dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2009-2011, |  |
|  |  |  | Złożenie przez wydział Rozwoju wniosku o dofinansowanie budowy: „Drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie” w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Rozwoju Mazowsza. |  |
|  |  |  | Złożenie przez wydział Rozwoju wniosku o dofinansowanie budowy: „Drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. |  |
|  |  |  | Budowa nawierzchni w ul. Anny Jagiellonki, Norwida i Braci Gierymskich, Brackiej, Brzozowej, Krasickiego, Sawickiej, Szarych Szeregów, Targowej, Bajkowej, Witosa, Tulipanowej, Klickiego, droga na Osiedlu Młodych, przedłużenia ulic Zachodniej i Moniuszki. |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Budowa nawierzchni ulic: Żabieniec, Wyszyńskiego, Wójtostwo, Powstania Warszawskiego, Strażackiej, Bagińskiego, Paderewskiego, Zachodniej, Norwida, Braci Gierymskich. Przebudowa ulicy Bagno. Przebudowa skrzyżowania dróg Instalatorów, Nowej i Nowoprojektowanej w dzielnicy |  |
|  |  |  | Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2009-2011, |  |
|  |  |  | Budowa ulicy Arcb. Nowowiejskiego w ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia Rozwoju Mazowsza. |  |
|  |  |  | Remonty chodników w ul.:Kopernika, Rynkowej, Zabrody, Moniuszki, Studzieniec, Reymonta, Sienkiewicza, Lelewela. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Kopernika. Remont zatoki postojowej przy ul. Grzebskiego. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Budowa drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie. |  |
|  |  |  | Budowa nawierzchni na odcinku ul. Nowowiejskiej. |  |
|  |  |  | Wykonanie przebudowy chodników w ulicach: Stanisława Wyspiańskiego, Władysława Reymonta, Stefana Żeromskiego. |  |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę nawierzchni ulic wraz z infrastrukturą techniczną dla drogi łączącej ul. Wysoką z ul. A. Dobrskiej , ulicy Stefana Żeromskiego, ulicy Braci Koszutskich, ulicy Lawicz – Liszki , ulicy Turystycznej, przedłużenia ulicy Górnej i Szpitalnej, układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Rzymowskiego, Napoleońskiej i Granicznej. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | Zakończono budowę drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie etap II. |  |
|  |  |  | Budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie |  |
|  |  |  | Przebudowa nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie |  |
|  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika w Mławie - powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie. |  |
| 22 | III.3.3 Usprawnienie komunikacji lokalnej i regionalnej – Budowa dworca zintegrowanego |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Wykup przez miasto gruntów pod dworzec zintegrowany, |  |
|  |  |  | Uzgodnienia z PKP odnośnie modernizacji linii kolejowej i związanej z tym budowy wiaduktów na terenie Mławy - Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Uzgodnienia z PKP odnośnie modernizacji linii kolejowej i związanej z tym budowy wiaduktów na terenie Mławy - Wydział Inwestycji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego |  |
|  |  |  | Negocjacje z potencjalnymi inwestorami w sprawie budowy dworca zintegrowanego - Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Negocjacje z potencjalnymi inwestorami w sprawie budowy dworca zintegrowanego - Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. |  |
|  |  |  | Rok 2011 |  |
|  |  |  | powołania zespołu opiniującego koncepcję wielofunkcyjnego obiektu łączącego funkcję dworca kolejowego, dworca autobusowego i funkcje handlowo-usługowe w Mławie |  |
|  |  |  | Negocjacje z potencjalnymi inwestorami w sprawie budowy dworca zintegrowanego - Wydział Inwestycji, Wydział Rozwoju, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego. |  |
| CEL STRATEGICZNY NR IV ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI |  |  |  |  |
| CEL POŚREDNI IV.1. TWORZENIE ATRAKCYJNYCH WARUNKÓW DLA NOWYCH INWESTORÓW |  |  |  |  |
| 23 | IV.1.1. Przygotowywanie terenów dla inwestorów. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Zakończenie realizacji projektu „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną dla potrzeb obsługi dzielnicy przemysłowej w Mławie” |  |
|  |  |  | Poszerzenie Podstrefy Mława Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. |  |
| 24 | IV.1.2. Promocja i marketing inwestycyjny. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Zamieszczenie ofert inwestycyjnych na tematycznych portalach internetowych |  |
|  |  |  | Udział w konkursie „Gmina Fair Play” |  |
|  |  |  | Rok 2009 |  |
|  |  |  | Organizacja przez Wydział Rozwoju spotkań z potencjalnymi inwestorami z zagranicy |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Opracowanie i dystrybucja ofert inwestycyjnych. |  |
|  |  |  | Spotkania z potencjalnymi inwestorami. |  |
| 25 | IV.1.3. Tworzenie systemu obsługi inwestorów. |  | Rok 2008 |  |
|  |  |  | Utworzenie w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta stanowiska ds. obsługi inwestora i przedsiębiorcy. |  |
|  |  |  | Rok 2010 |  |
|  |  |  | Powołanie w Urzędzie Miasta zespołu ds.obsługi inwestora. |  |
| CEL POŚREDNI IV.2. TWORZENIE PRZYJAZNEGO KLIMATU DLA ISTNIEJĄCYCH FIRM |  |  |  |  |
| 26 | IV.2.1. Dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Współpraca Urzędu Miasta z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w sprawie utworzenia nowych kierunków kształcenia: teleinformatyka i techniki multimedialne |  |  |
| 27 | IV.2.2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury socjalnej | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Zrewitalizowano część Zabytkowego Parku Miejskiego, na odnowienie pozostałej złożono wniosek w ramach RPOWM. |  |  |
|  |  | Rok 2009 |  |  |
|  |  | Złożono wniosek o dofinansowanie projektu „Mławskiego Centrum Integracji Społecznej” |  |  |
|  |  | Rok 2010 |  |  |
|  |  | Realizacja projektu „Mławskie Centrum Integracji Społecznej” |  |  |
|  |  | Rok 2011 |  |  |
|  |  | Organizacja I Mławskich Targów Pracy |  |  |
|  |  | Realizacja projektu „Mławskie Centrum Integracji Społecznej” |  |  |
| 28 | IV.2.3. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu | ----------------- |  |  |
| CEL POŚREDNI IV.3. WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ |  |  |  |  |
| 29 | IV.3.1. Tworzenie systemu ulg i preferencji dla przedsiębiorców. | -------------------- |  |  |
| 30 | IV.3.2. Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Złożenie wniosku w ramach PO KL o dofinansowanie projektu „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – „Diagnoza dla Miasta Mława”, który otrzymał dofinansowanie. Złożono wnioski w ramach PO KL o dofinansowanie proj.: „Kapitał dla przedsiębiorczych” oraz „Era przedsiębiorczości - czas dla Ciebie” (nie otrzymały dofinansowania). |  |  |
|  |  | Rok 2009 |  |  |
|  |  | Rozpoczęcie przez miasto realizacji projektu badawczego „Przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych – diagnoza dla Miasta Mława” |  |  |
| 31 | IV.3.3 Utworzenie instytucji doradczej i promującej dla lokalnych firm | ----------------- |  |  |
| CEL STRATEGICZNY NR V WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH MIASTA |  |  |  |  |
| CEL POŚREDNI V.1. WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNO-REKREACYJNEJ |  |  |  |  |
| 32 | V.1.1. Wykorzystanie walorów naturalnych terenów zielonych miasta i okolic. | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Złożono wniosek w ramach RPO WM na „Rewitalizację Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV”, |  |  |
|  |  | Rok 2009 |  |  |
|  |  | Rozpoczęto realizację projektu „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV” |  |  |
|  |  | Rok 2010 |  |  |
|  |  | Zakończono realizację projektu „Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap IV” |  |  |
| 33 | V.1.2. Wyznaczenie i budowa szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Przygotowania do złożenia projektu w ramach RPO WM działanie 6.2. Turystyka |  |  |
|  |  | Rok 2009 |  |  |
|  |  | Złożenie przez Wydział Rozwoju wniosków w ramach RPO WM działanie 6.2. Turystyka - projekty ocenione pozytywnie, nie otrzymały dofinansowania |  |  |
|  |  | Rok 2010 |  |  |
|  |  | Wyznaczenie i budowa szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych - inwentaryzacja bunkrów zlokalizowanych na Pozycji Mławskiej. |  |  |
| CEL POŚREDNI V.2. WYKORZYSTANIE WALORÓW HISTORYCZNYCH |  |  |  |  |
| 34 | V.2.1. Promocja walorów historycznych miasta | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Rekonstrukcja historycznej bitwy pod Mławą w roku 1939 i wykorzystanie jej do promocji miasta - organizator Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą |  |  |
|  |  | Rok 2009 |  |  |
|  |  | Rekonstrukcja historycznej bitwy pod Mławą w roku 1939 oraz obchody Jubileuszu 580-lecia Miasta Mławy, w tym wydanie albumu „Mława w fotografii” - organizator Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranic |  |  |
|  |  | Rok 2010 |  |  |
|  |  | Rekonstrukcja historycznej bitwy pod Mławą w roku 1939 i wykorzystanie jej do promocji miasta - organizator Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą. |  |  |
|  |  | Udział w „ I Mazowieckim Forum dobrych praktyk dla rozwoju Mazowsza" – prezentacja projektu „Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego w Mławie”. |  |  |
|  |  | Rok 2011 |  |  |
|  |  | Rekonstrukcja historycznej bitwy pod Mławą w roku 1939 i wykorzystanie jej do promocji miasta - organizator Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą. |  |  |
| 35 | V.2.2. „Rewitalizacja” zabytkowych obiektów i terenów miasta oraz linii obronnej z września 1939r | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Mławą z 1939 roku. |  |  |
|  |  | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego- etap II |  |  |
|  |  | Rok 2009 |  |  |
|  |  | Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Mławą z roku 1939. |  |  |
|  |  | Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego- etap IV. |  |  |
|  |  | Powołanie komitetu ds. odbudowy części Pozycji Mławskiej z września 1939 r. |  |  |
|  |  | Rok 2010 |  |  |
|  |  | Rekonstrukcja historyczna bitwy pod Mławą z roku 1939. |  |  |
|  |  | Zakończenie rewitalizacji Zabytkowego Parku Miejskiego- etap IV |  |  |
| 36 | V.2.3. Uruchomienie Punktu Informacji Turystycznej | ------------------ |  |  |
| 37 | V.2.4. Wykorzystanie Mławskiej Kolejki Wąskotorowej do celów rekreacyjnych | Rok 2008 |  |  |
|  |  | Współpraca Urzędu Miasta z Lokalną Organizacją Turystyczną Północnego Mazowsza przy składaniu wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach PO Innowacyjna Gospodarka na turystyczne wykorzystanie kolejki wąskotorowej. |  |  |