**BURMISTRZ MIASTA MŁAWA**

**06-500 MŁAWA**

**ul. Stary Rynek 19**

**woj. mazowieckie**

# SPECYFIKACJA

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na**

**Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”**

Materiały zatwierdzone przez:

Mława – czerwiec 2017 r.

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**NA**

Opracowanie dokumentacji projektowej zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych oraz jej aktów wykonawczych. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy. Zamówienie jest realizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone   
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp.

## I. DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

1. **Zamawiający Miasto Mława** z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława
2. **Wykonawca** podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia
3. **SIWZ** Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
4. **Ustawa, PZP** Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami);

1. **Z1, Z2, …Z8** Numer obszaru Aglomeracji Mława, który obecnie nie posiada                              sieci kanalizacji sanitarnej, a będący tematem opracowania odrębnych                              dokumentacji projektowych.

#### II. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest:

**Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława Stary Rynek 19 06-500 Mława**tel.: 023 654-33-82

faks: 023 654-36-52

godziny urzędowania: od poniedziałeku do piątku: 8:00 – 16:00,

we wtorki: 8:00 – 18:00

e-mail: [krzysztof.jaros@mlawa.pl](mailto:krzysztof.jaros@mlawa.pl)

strona internetowa: [www.mlawa.pl](http://www.mlawa.pl)

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako **WI.271.28.2017**.**EG**

#### IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

* 1. **Postanowienia ogólne**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego, umożliwiającymi włączenie się mieszkańcom.

**2. Obszar opracowania zamówienia** obejmuje wykonanie 8 odrębnych dokumentacji projektowych na następujące obszary Aglomeracji Mława, które obecnie nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej:

2.1. Obszar Z1

– zlewnia A2 spływ do C2 (Gdyńska) - obejmująca ulice: **odnoga od Gdyńskiej**, **Gdyńska, Turystyczna, Gdyńska – (tłoczny – 765m, grawitacyjny – 3 675m)       - łącznie około 4 440 m.**

* 1. Obszar Z2

– zlewnia B2 spływ do C2 (Żuromińska) - obejmująca ulice: **odnoga od Żuromińskiej**, **Żuromińska** – **(grawitacyjny) - około 870 m.**

2.3. Obszar Z3

– zlewnia C2 spływ do F2 (Moniuszki) - obejmująca ulice: **Dworcowa, Krótka, Moniuszki – (grawitacyjny) - około 600 m.**

**-** zlewnia D2 spływ do F2 (Ceglana) – obejmująca ulice: **Żuromińska, Niska, Ceglana –  (grawitacyjny) - około 1 277 m.**

- zlewnia E2 spływ do F2 (Moniuszki) - obejmująca ulice: **Moniuszki, Łączna – (tłoczny – 460m, grawitacyjny – 1 090m) – łącznie około 1 550 m.**

2.4. Obszar Z4

- zlewnia F2 spływ do G2 (St. Batorego) – obejmująca ulice: **Krótka, Mała, Ciasna, Niecała, St. Batorego – ( grawitacyjny) - około 1 495 m.**

2.5. Obszar Z5

- zlewnia G2 spływ do K2 (Batorego II) ) – obejmująca ulice: **Batorego – (grawitacyjny) około 345 m.**

**-** zlewnia H2 spływ do K2 (Grzybowa) - – obejmująca ulice: **Grzybowa – (grawitacyjny) - około 500 m.**

- zlewnia J2 spływ do K2 (Batalionów Chłopskich) – obejmująca ulice: **Batalionów Chłopskich, ul. boczne – (grawitacyjny) - około 1 390 m.**

- zlewnia I2 spływ do K2 (Kolejowa) – obejmująca ulice: **Kolejowa – (grawitacyjny) -około 530 m.**

2.6. Obszar Z6

- zlewnia K2 spływ do L2 (Pompownia St. Batorego) – obejmująca ulice: **Batorego, Kolejowa – (tłoczny – 735m, grawitacyjny – 385m) - łącznie około 1 120 m.**

2.7. Obszar Z7

**-** zlewnia L2 spływ do O2 (Podmiejska) – obejmująca ulice: **od tł. do Podmiejska, Podmiejska, Szreńska – (grawitacyjny) - około 1 125 m.**

**-** zlewnia Ł2 spływ do O2 (Szreńska I) – obejmująca ulice: **odgałęzienia Szreńska – (grawitacyjny) - około 850 m.**

**-** zlewnia M2 spływ do O2 (Szreńska II) - – obejmująca ulice: **boczne od Szreńska, Szreńska, tłocz. Szreńska – (tłoczny – 285m, grawitacyjny - 1 595m) – łącznie około 1 880 m.**

**-** zlewnia N2 spływ do O2 (Płońska) – obejmująca ulice: **Płońska**

2.8.    Obszar Z8 –

**-** zlewnia O2 spływ do oczyszczalni ścieków (Płońska) – obejmująca ulice: **kolektor Płońska (grawitacja) - około 620 m.** Do zakresu tego obszaru należy wykonanie przepustu pod torami kolejowymi dla umieszczenia kolektora kanalizacji sanitarnej.

Łącznie opracowana zostanie dokumentacja projektowa na wykonanie około **18 592 m.** kanalizacji sanitarnej w tym: **kolektor tłoczny – 2 245, kolektor grawitacyjny – 16 347m,** (podane wartości nie uwzględniają długości przykanalików i zostały wyliczone w oparciu o załączone do SIWZ ideogramy **- należy traktować je jako wartości szacunkowe**)**.**

**Z uwagi na fakt, że w niektórych miejscach mogą pojawić się problemy z uzyskaniem niezbędnych dla kanalizacji grawitacyjnej spadków konieczne będzie wykonanie kolektorów ciśnieniowych oraz przepompowni ścieków.**

Do określenia wymogów niezbędnych do opracowania dokumentacji Wykonawca powinien wykorzystać koncepcję zawartą w ideogramach sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Mława, które określają przebieg i wymagania dotyczące kolektora oraz podział na zlewnie z uwzględnieniem kierunku spływu ścieków. Powyższe ideogramy zostały załączone do SIWZ. W dokumentacji należy przewidzieć odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi po wykopach.

Wykonawca opracuje studium wykonalności dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla całego zadania.

W przypadku, gdy obszar obejmuje zakres, w którym decyzje – pozwolenia na budowę muszą wydać różne Organy, wykonawca przygotuje wymagane dokumenty dla każdego z Organów oddzielnie.

**3. Zakres zamówienia obejmuje:**

* 1. Opracowanie projektu budowlanego dla każdego obszaru oddzielnie – po **5** **egz.**;
  2. Opracowanie projektu wykonawczego dla każdego obszaru oddzielnie – po **5** **egz.**;
  3. Opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego obszaru oddzielnie – po **2** **egz.**;
  4. Opracowanie przedmiarów robót dla każdego obszaru oddzielnie – po. **2** **egz.**;
  5. Opracowanie kosztorysu ofertowego dla każdego obszaru oddzielnie - **2** **egz.**;
  6. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdego obszaru oddzielnie - **1** **egz.**;
  7. Pozyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie której będzie możliwe przystąpienie do wykonania robót budowlanych;
  8. Pozyskanie na piśmie zgody co do miejsca lokalizacji przykanalików kanalizacji sanitarnej do poszczególnych właścicieli posesji;
  9. Pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych;
  10. Opracowanie projektów specjalistycznych związanych ze specyfiką zamierzenia budowlanego w tym projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wystąpieniem i uzyskaniem uzgodnień dla każdego obszaru – **2** **egz.** dla zamawiającego;
  11. Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla każdego obszaru. Wniosek podpisuje i składa zamawiający;
  12. Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o decyzję środowiskową oddzielnie dla każdego obszaru. Wniosek podpisuje i składa zamawiający.
  13. Przeprowadzenie niezbędnej procedury oceny oddziaływania na środowisko naturalne; (do dnia 31.10.2017r.). Procedura musi być zgodna z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska (POIiŚ).
  14. Wystąpienie do zarządców dróg o ustalenie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej.
  15. Wystąpienie do gestora sieci w celu uzyskania warunków o przyłączenie zasilenia przepompowni oraz wykonanie dokumentacji wymaganej do jej zasilenia oraz zagospodarowania terenu.
  16. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz wystąpienie o wydanie warunków do projektowania do Zarządcy sieci w imieniu Inwestora.
  17. Dokumentację projektową (projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie, organizacja ruchu, projekty branżowe) opisującą przedmiot zamówienia oprócz formy tradycyjnej również w formie cyfrowej z zapisem PDF, przedmiary robót również w wersji edytowalnej ATH);
  18. Przygotować Zbiorcze Zestawienie Kosztów **ZZK** - (w tym w wersji edytowalnej np.: .doc, .xls);
  19. Studium wykonalności dla całego zadania sporządzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla zadań z POIiŚ – **4 egz.** w wersji papierowej i **4 egz.** w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (w tym w wersji edytowalnej np.: .doc, .xls);
  20. Opracowanie projektów branżowych (np. elektrycznych, budowlanych) wymaganych   
      do właściwego wykonania przepompowni) wraz z przedmiarami, ślepymi kosztorysami   
      i kosztorysami inwestorskimi – po **5 egz.**
  21. Uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek podpisuje i składa zamawiający.

v. W ramach wykonywanej dokumentacji technicznej należy uwzględnić konieczność składania Zamawiającemu raz w miesiącu od daty podpisania umowy, drogą e-mail na adres: [*krzysztof.jaros*@*mlawa.pl*](mailto:krzysztof.jaros@mlawa.pl)*, (do wiadomości:* [*edward.gajur@mlawa.pl*](mailto:edward.gajur@mlawa.pl)*),* informacji na temat postępu i zaawansowania prac projektowych.

**Uwaga: *Opisy techniczne, rysunki oraz przedmiary robót, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie nie mogą zawierać nazw firm wskazujących jakich materiałów należy użyć przy budowie kanalizacji.***

Wszelkie opłaty związane z wystąpieniami ponosi wykonawca.

**Wykonawca zobowiązany jest przygotować w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy harmonogram pracy nad dokumentacją oraz comiesięcznie składać pisemne raporty z postępu prac.**

**Wykonawca w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu koncepcję budowy przedmiotowej kanalizacji do akceptacji.**

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: **71322000-1** Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

**2. Oferty częściowe i wariantowe**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**

**Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**

**3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających**

**Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.**

#### V. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**1. Termin wykonania zamówienia – do 15.06.2018r.**

**2. Miejsce wykonania zamówienia: – Mława**

**VI. A)  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**Warunki udziału w postępowaniu**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

**1) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:**  
  
Wykonawcy:

- Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych - min jednej inwestycji polegającej na ***(wymagane wykonanie opracowania min. jednej dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości kolektora ściekowego min. 1000 mb).***

Zgodnie z Art. 25a ust 1 Wykonawca do oferty składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu będącego załącznikiem nr 2b do SIWZ.

Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

**VI. B) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku   
do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

2. Dodatkowo Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na mocy art. 24 ust. 5 pkt. 1).

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 ustawy lub ust. 2 niniejszego rozdziału, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie   
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym   
lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.

Regulacji, o której mowa w zdaniu poprzednim nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę   
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione   
na podstawie ust. 3 niniejszego rozdziału.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej   
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów   
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) złożyli odrębne oferty, oferty częściowe   
lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu   
o udzielenie zamówienia.

***Uwaga:******Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazują Zamawiającemu oświadczenie   
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio. (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ)***

Zamawiający informuje, że stosuje procedurę odwróconą zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

**VII. A) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA**

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

1)nie podlega wykluczeniu z postępowania,

2)spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy:

1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ,

2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie art. 24 ust. 5 pkt.1) ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ.

3.W celu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A SIWZ, Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do SIWZ,

4.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów   
na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do SIWZ   
oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 dotyczącego tego podmiotu.

5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania   
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu   
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia   
o którym mowa w ust. 2 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie.

6.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może   
je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,   
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.   
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352).

7.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio   
z dokumentów wymienionych w ust. 6 do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo.

8.Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest   
w innej formie niż pieniądz.

9.Wszystkie dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej   
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

10.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.

**VII. B) INNE DOKUMENTY**

1. **Zestawienie podwykonawców**, którym Wykonawca zamierza powierzyć realizacje zamówienia lub jego części. W przypadku nie dołączenia do oferty zestawienia podwykonawców zamawiający uznaje, że Wykonawca zamierza realizować zamówienie samodzielnie (załącznik nr 4).

# VII. C) Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia   
lub dokumenty:

1.W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1)**wykaz robót projektowych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału   
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,   
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

2)**dowody** określające, czy roboty projektowe wymienione w wykazie robót projektowych zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i terminowo ukończone;

2.Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty projektowe były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

3.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;

4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę   
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych   
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

7.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert,   
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokona analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału   
w postępowaniu.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą: 30 dni

2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3.Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa powyżej nie powoduje utraty wadium.

4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

#### OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. **Wymagania ogólne**
   1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
   2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ.
   3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
   4. Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.
   5. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.
   6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę pod rygorem nie uznania poprawki.
   7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. **Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia**

Oferta powinna składać się z :

* 1. formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ,
  2. oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.
  3. zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji.

1. **Opakowanie oferty**

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: **Oferta na: *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie*** i

***Nie otwierać przed dniem 12.07.2017r* *. godz. 11.30.***

1. **Tajemnica przedsiębiorstwa**

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa**. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w formularzu oferty.

1. **Zmiana lub wycofanie oferty**
   1. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem ***zmiana*.**
   2. Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem ***wycofane***.
2. **SPOSÓB KOMUNIKACJI**

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami będzie odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu nr 42 616-22-51 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), **e-mail: krzysztof.jaros@mlawa.pl**

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia   
oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron   
na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, z zastrzeżeniem,   
że Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna.

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń  
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia i oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres:

**Miasto Mława**

**ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława**

**e-mail: krzysztof.jaros@mlawa.pl lub na nr faxu: 23 654-36-52.**

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w Kancelarii UrzęduMiasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. Termin składania ofert upływa **w dniu** **12.07.2017r**. **o** **godz. 11:00** (czasu lokalnego).

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

**Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Mława, w dniu 12.07.2017r. o godz. 11.30** (czasu lokalnego).

#### SPOSÓB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, które nie będzie podlegało waloryzacji.
2. Zamawiający dopuszcza rozliczenie jedynie w walucie polskiej.
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wystąpieniu obowiązku podatkowego (opodatkowanie odwrotne) oraz wskaże elementy, za jakie przedmiotowe opodatkowanie wystąpiło.

#### OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

**Cena – 60%**

**Termin realizacji zadania - 30%**

**Termin płatności – 10%**

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium **Cena** obliczana będzie według wzoru:

**PC1 = ( CON/CDO ) x 60**

w którym:

PC1 - ilość punktów otrzymanych przez ocenianą ofertę

CON - cena brutto oferty najtańszej

CDO – cena brutto danej oferty (ocenianej)

90 – waga kryterium (90%)

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium **Termin realizacji zadania** obliczana będzie według wzoru:

**PC2:**

15.06.2018r. – 0 pkt.

31.05.2018r. – 10 pkt.

15.05.2018r. – 20 pkt.

30.04.2018r. – 30 pkt.

Najkrótszy termin realizacji zadania **30.04.2018r**.

Ilości otrzymanych punktów dla poszczególnych ofert w kryterium **Termin płatności** obliczana będzie według wzoru:

**PC3:**

**-** płatność 21 dni – 0 pkt.

- płatność 30 dni – 5 pkt.

- płatność 60 dni – 10 pkt.

Sumaryczna punktacja : **PC1+ PC2+PC3**

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie największą liczbę punktów.

1. **INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, ***Wykonawca na 3 dni przed podpisaniem umowy przedkłada wzór gwarancji (e-mailem) celem akceptacji bądź wniesienia uwag w jej treści.***

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest, pod rygorem uchylania się   
od podpisania umowy, przedłożyć zamawiającemu:

a) kopię uprawnień budowlanych kierownika budowy i robót wraz z oświadczeniem   
o podjęciu obowiązków.

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**
2. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny ofertowej brutto.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy złożyć na rachunek bankowy   
   nr **74 1090 2604 0000 0001 3379 7851**,
5. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci gwarancji, treść gwarancji powinna być zaakceptowana przez zamawiającego. Jakiekolwiek zapisy w treści gwarancji powodujące utrudnienie w jej wykorzystaniu oraz podważające jej bezwarunkowość (np. żądanie protokołów, konieczność wystosowywania wezwań, konieczność potwierdzania podpisów) są niedozwolone.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wniesione w formie pieniężnej, zamawiający zwraca po zakończeniu realizacji zamówienia w ustawowym terminie, na wniosek wykonawcy zawierający między innymi konto, na które należy dokonać zwrotu.
8. Szczegółowe zasady dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte   
   są w załączniku nr 3 do SIWZ.

#### XVII. WARUNKI UMOWY

Warunkiumowy zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

**XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP – „Środki ochrony prawnej”.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
3. W niniejszym postępowaniu, w myśl art. 180 ust. 2 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
   1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
   2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
   3. odrzucenia oferty odwołującego,
   4. opisu przedmiotu zamówienia,
   5. Wyboru najkorzystniejszej oferty.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym   
   za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lubrównoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołanie winno być opłacone wpisem. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego   
   lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione w zdaniu poprzedzającym nie przysługuje odwołanie,   
   z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej, w tym o formie, terminach   
i niezbędnych elementach odwołania oraz procedurze postępowania odwoławczego określają przepisy zawarte w dziale VI ustawy PZP – „Środki ochrony prawnej”.

#### INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

2. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

3. Umowy z Podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą.

Szczegóły dotyczące treści umów zawiera załącznik Nr 3 do SIWZ. W przypadku umów   
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi zamawiający   
na podstawie art. 143b ust 8 ustawy Pzp nie określa niższej wartości umów, od której zachodzi obowiązek przedkładania umowy o podwykonawstwo.

4. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,

5. Zamawiający określa iż wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy odbywać się będzie jednorazowo na podstawie faktury końcowej.

#### XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

1. Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2a do SIWZ.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2b do SIWZ.
4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 2c do SIWZ.
5. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
6. Zestawienie podwykonawców – załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, załącznik nr 5 do SIWZ.
8. Wykaz wykonanych usług - załącznik Nr 6 do SIWZ.
9. EWMAPA – Wyrys – załącznik nr 7.
10. Granice Aglomeracji Mława – załącznik nr 8.
11. Ideogram – podział na zlewnie i kierunki spływu - załącznik Nr 9 do SIWZ.
12. Opis – Ideogramy – kanalizacja sanitarna - załącznik Nr 10 do SIWZ..
13. Sieć kanalizacji sanitarnej – załącznik nr 11 do SIWZ.

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

**PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

Nazwa ..................................................................................................................

Siedziba ..................................................................................................................

Nr telefonu stacjonarnego…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Nr faks ....................................................................................................................................................

Nr telefonu komórkowego…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

NIP..........................................................................................................................................

REGON ..........................................................................................................................

e-mai……………………………………………………………………………………………..

Mikroprzedsiębiorstwo /małe przedsiębiorstwo / średnie przedsiębiorstwo.

(**niepotrzebne skreślić**)

**Dane dotyczące Zamawiającego** Miasto Mława reprezentowane przez Burmistrza Miasta Mława

ul. Stary Rynek 19,

06-500 Mława

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”**

oferuję wykonanie zamówienia objętego postępowaniem – zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

**cenę ryczałtową netto………………………………………………………………………………………….. zł**

**(słownie:............................................................................................................................................................................................................................................................................................)**

**VAT…………………………………………………………zł (VAT………..%)**

**cenę ryczałtową brutto……………………………………………………………………….……………….. zł**

**Kryterium jakościowe:**

**Termin realizacji zadania – kryterium oceny:** **15.06.2018r./** **31.05.2018r.** **/ 15.05.2018r. 30.04.2018r.** (Niepotrzebne skreślić – brak zaznaczenia przyjmowany jest jako 0 pkt.)

**Oświadczam, że:**Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia do dnia **……………. 2018 r.**Termin płatności wynosi:……… dni.

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres **30** dni licząc od upływu składania ofert.

Oświadczam, iż część zamówienia powierzę **podwykonawcom / nie powierzę podwykonawcom\*** (\*niepotrzebne skreślić).

Powierzę następujący zakres prac podwykonawcom:

1. ……………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………….

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: .........................................,w formie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Poświadczam wniesienie wadium w wysokości:......................................……………………………………………………………

w formie:…… ....................................................Wniesione wadium proszę zwrócić (dotyczy wpłat pieniężnych) ………………………………………………………...................………………………………………………………………………………………………………………………..………….

………………………………………………………...................……………………………………………………………………………………………………………………………..…….

(podać nazwę banku i nr rachunku bankowego)

**Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:**………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Oświadczam**, że wybór mojej oferty będzie **\* / nie będzie** (niepotrzebne skreślić) **prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego**

\* w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić dalszą część zdania; ; w przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi, Zamawiający uznaje, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

Ze względu na zaoferowanie towaru wskazać nazwę, rodzaj) …………………………………………………………………………………………………... lub usługi …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...   
o ich wartości………………………………………………………. (bez kwoty podatku), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

.........................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

  do reprezentacji Wykonawcy.

|  |
| --- |
| Pieczęć firmowa Wykonawcy |

***Załącznik nr 2a do SIWZ***

1. INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY:

|  |  |
| --- | --- |
| **Identyfikacja Wykonawcy:** |  |
| Pełna nazwa Wykonawcy: | ………………………..…………….  ………………………..……………. |
| Adres pocztowy:  Adres do korespondencji: | …………….…………..…………..…  ………………………..……………. |
| KRS *(numer)*  CEiDG | ………………..……………………… |
| Numer NIP: | …………….……….……………….  ……………………..………………. |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów:  Telefon:  Adres e-mail:  Adres internetowy (adres www) (*jeżeli dotyczy*): | ………………..………………………  ………………..………………………  ……………..…………………………  ………………..……………………… |
| **Informacje ogólne:** | **Odpowiedź:** |
| Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem, bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ? 2) | [ ] Tak [ ] Nie |

2) Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):

mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO.

małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO.

średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwamii które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

***Załącznik nr 2a do SIWZ***

1. **OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp):

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dla zadania pn.:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”**

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Miasto Mława, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w **art. 24 ust 1 pkt 12 - 23 ustawy Pzp**.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w **art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp**.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych                 do reprezentowania Wykonawcy

**Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia** z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………….………………………………….…..

……………………………………………………………………………………..……..………

………….……. *(miejscowość),* dnia …………… r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych   
                 do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………….……………………..……………… *(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* **nie zachodzą podstawy wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………… r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych   
               do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
   i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
2. Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożę w wyznaczonym terminie wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. VII SIWZ.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych   
 do reprezentowania Wykonawcy

|  |
| --- |
| Pieczęć firmowa Wykonawcy |

***Załącznik nr 2b do SIWZ***

**OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:**

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dla zadania pn.:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego: Miasto Mława*,* oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale w rozdz. VI A Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące zdolności technicznej i zawodowej oraz potwierdzam, że osoby, które będą skierowane do pełnienia określonych funkcji, posiadają stosowne uprawnienia i kwalifikacje wymagane przez Zamawiającego wg zapisów w rozdz. VI A SIWZ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących zdolności technicznej i zawodowej*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

1. ……………………………………………………………………………………….……….
2. ..………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………..…………..

……………………………………………………………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………. r.

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych   
do reprezentowania Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
2. Oświadczam, że na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp złożę w wyznaczonym terminie wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w rozdz. VI A Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……….……. *(miejscowość),* dnia …………. r.

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

***Załącznik nr 2c do SIWZ***

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (WZÓR)**

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania   
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

**Ja/My niżej podpisani,** …………………………….….……………..……..……………………

*(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)*

**działający w imieniu** .....................................................................................................................

*(wpisać nazwę i adres podmiotu)*

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy dla zadania pn.:

**„Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”**  prowadzonego przez Zamawiającego: Miasto Mława, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, udostępniamy Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)*

**nasze zasoby, tj.:**

**Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

*(należy szczegółowo określić co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot*)

**Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi wymaganych przez Zamawiającego:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępniony Wykonawcy i jakie czynności będzie wykonywał)*

**3. Ponadto oświadczam/y, że:**

1) **udostępniam/y wskazane wyżej zdolności** na cały okres realizacji zamówienia, tj.

……………………………………………………………………………………………..

*(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)*

1. **wymienione zdolności zostaną udostępnione** Wykonawcy na podstawie umowy:

………………………………………………………………………………………………

*(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)*

1. **nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

.........................................,dn. ............................

*Miejsce i data złożenia zobowiązania*

……………….………............................

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

**POUCZENIE**

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu   
na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia,  
że nie zachodzą w stosunku do podmiotu trzeciego podstawy wykluczenia z postępowania   
na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, a na żądanie Zamawiającego przedkłada także wszystkie dokumenty określone w SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw   
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczące każdego   
z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

Projekt umowy

**UMOWA NR WRI.272.28.2017**

Wdniu ………………….. w Mławie pomiędzy:

**Miastem Mława** (**NIP 569-176-00-34**) mającym swoją siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

reprezentowanym przez:

Burmistrza – mgr Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mławy – mgr Henryka Antczaka

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowaną/ym przez:

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

została   zawarta  umowa   na  opracowanie  dokumentacji   projektowej budowy dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I”.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr WI.271.28.2017 realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym.

**§ 1**

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I wraz z przykanalikami do granicy pasa drogowego, umożliwiającymi włączenie się mieszkańcom.

2. Obszar zamówienia obejmuje wykonanie 8 odrębnych dokumentacji projektowych na następujące obszary Aglomeracji Mława, które obecnie nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej:

2.1. Obszar Z1

– zlewnia A2 spływ do C2 (Gdyńska) - obejmująca ulice: **odnoga od Gdyńskiej**, **Gdyńska, Turystyczna, Gdyńska.**

* 1. Obszar Z2

– zlewnia B2 spływ do C2 (Żuromińska) - obejmująca ulice: **odnoga od Żuromińskiej**, **Żuromińska**

2.3. Obszar Z3

– zlewnia C2 spływ do F2 (Moniuszki) - obejmująca ulice: **Dworcowa, Krótka, Moniuszki.**

**-** zlewnia D2 spływ do F2 (Ceglana) – obejmująca ulice: **Żuromińska, Niska, Ceglana –  (grawitacyjny).**

- zlewnia E2 spływ do F2 (Moniuszki) - obejmująca ulice: **Moniuszki, Łączna.**

2.4. Obszar Z4

- zlewnia F2 spływ do G2 (St. Batorego) – obejmująca ulice: **Krótka, Mała, Ciasna, Niecała, St. Batorego.**

2.5. Obszar Z5

- zlewnia G2 spływ do K2 (Batorego II) ) – obejmująca ulice: **Batorego.**

**-** zlewnia H2 spływ do K2 (Grzybowa) - – obejmująca ulice: **Grzybowa.**

- zlewnia J2 spływ do K2 (Batalionów Chłopskich) – obejmująca ulice: **Batalionów Chłopskich, ul. boczne.**

- zlewnia I2 spływ do K2 (Kolejowa) – obejmująca ulice: **Kolejowa.**

2.6. Obszar Z6

- zlewnia K2 spływ do L2 (Pompownia St. Batorego) – obejmująca ulice: **Batorego, Kolejowa.**

2.7. Obszar Z7

**-** zlewnia L2 spływ do O2 (Podmiejska) – obejmująca ulice: **od tł. do Podmiejska, Podmiejska, Szreńska.**

**-** zlewnia Ł2 spływ do O2 (Szreńska I) – obejmująca ulice: **odgałęzienia Szreńska.**

**-** zlewnia M2 spływ do O2 (Szreńska II) - – obejmująca ulice: **boczne od Szreńska, Szreńska, tłocz. Szreńska.**

**-** zlewnia N2 spływ do O2 (Płońska) – obejmująca ulice: **Płońska**

2.8.    Obszar Z8 –

**-** zlewnia O2 spływ do oczyszczalni ścieków (Płońska) – obejmująca ulice: **kolektor Płońska.**

**Zakres tego obszaru obejmuje wykonanie przepustu pod torami kolejowymi dla umieszczenia w nim kolektora ściekowego kanalizacji sanitarnej.**

Łącznie opracowana zostanie dokumentacja projektowa na wykonanie około **18 592 m.** kanalizacji sanitarnej w tym: **kolektor tłoczny – 2 245, kolektor grawitacyjny – 16 347m** (podane wartości nie uwzględniają długości przykanalików i zostały wyliczone w oparciu o załączone do SIWZ ideogramy i opis przedmiotu zamówienia **- należy traktować je jako wartości szacunkowe**)**.**

**Z uwagi na fakt, że w niektórych miejscach mogą pojawić się problemy z uzyskaniem niezbędnych dla kanalizacji grawitacyjnej spadków konieczne będzie wykonanie kolektorów ciśnieniowych oraz przepompowni ścieków.**

Do określenia wymogów niezbędnych do opracowania dokumentacji Wykonawca powinien wykorzystać koncepcję zawartą w ideogramach sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Mława, które określają przebieg i wymagania dotyczące kolektora oraz podział na zlewnie z uwzględnieniem kierunku spływu ścieków. Powyższe ideogramy zostały załączone do SIWZ.

W dokumentacji należy przewidzieć odtworzenie istniejącej nawierzchni drogi po wykopach.

Wykonawca opracuje studium wykonalności dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla całego zadania.

W przypadku, gdy obszar obejmuje zakres, w którym decyzje – pozwolenia na budowę muszą wydać różne Organy, wykonawca przygotuje wymagane dokumenty dla każdego z Organów oddzielnie.

3. Zakres zamówienia obejmuje:

3.1.Opracowanie projektu budowlanego dla każdego obszaru oddzielnie – po **5** **egz.**;

3.2.Opracowanie projektu wykonawczego dla każdego obszaru oddzielnie – po **5** **egz.**;

3.3.Opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego obszaru oddzielnie – po **2** **egz.**;

3.4.Opracowanie przedmiarów robót dla każdego obszaru oddzielnie – po. **2** **egz.**;

3.5.Opracowanie kosztorysu ofertowego dla każdego obszaru oddzielnie - po **2** **egz.**;

3.6.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla każdego obszaru oddzielnie – po **1** **egz.**;

3.7.Pozyskanie wszelkich wymaganych warunków, opinii i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, na podstawie której będzie możliwe przystąpienie do wykonania robót budowlanych;

3.8.Pozyskanie na piśmie zgody co do miejsca lokalizacji przykanalików kanalizacji sanitarnej do poszczególnych właścicieli posesji;

3.9.Pozyskanie map geodezyjnych do celów projektowych;

3.10.Opracowanie projektów specjalistycznych związanych ze specyfiką zamierzenia budowlanego w tym projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z wystąpieniem  i uzyskaniem uzgodnień dla każdego obszaru – **2** **egz.** dla zamawiającego;

3.11.Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla każdego obszaru. Wniosek podpisuje i składa zamawiający;

3.12.Przygotowanie kompletnego wniosku wraz z załącznikami o decyzję środowiskową oddzielnie dla każdego obszaru. Wniosek podpisuje i składa zamawiający.

3.13.Przeprowadzenie niezbędnej procedury oceny oddziaływania na środowisko naturalne; (do dnia 31.10.2017r.). Procedura musi być zgodna z wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska (POIiŚ).

3.14.Wystąpienie do zarządców dróg o ustalenie lokalizacji urządzenia w drodze publicznej.

3.15.Wystąpienie do gestora sieci w celu uzyskania warunków o przyłączenie zasilenia przepompowni oraz wykonanie dokumentacji wymaganej do jej zasilenia oraz zagospodarowania terenu.

3.16.Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz wystąpienie o wydanie warunków do projektowania do Zarządcy sieci w imieniu Inwestora.

3.17.Dokumentację projektową (projekty budowlano – wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót i ślepe kosztorysy, kosztorysy inwestorskie, organizacja ruchu, projekty branżowe) opisującą przedmiot zamówienia oprócz formy tradycyjnej również w formie cyfrowej z zapisem PDF, przedmiary robót również w wersji edytowalnej ATH);

3.18.Przygotować Zbiorcze Zestawienie Kosztów **ZZK** - (w tym w wersji edytowalnej np.: .doc, .xls);

3.19.Studium wykonalności dla całego zadania sporządzone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dla zadań z POIiŚ – **4 egz.** w wersji papierowej i **4 egz.** w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (w tym w wersji edytowalnej np.: .doc, .xls);

3.20.Opracowanie projektów branżowych (np. elektrycznych, budowlanych) wymaganych   
do właściwego wykonania przepompowni) wraz z przedmiarami, ślepymi kosztorysami   
i kosztorysami inwestorskimi – po **5 egz.**

3.21.Uzyskanie pozwolenia na budowę. Wniosek podpisuje i składa zamawiający.

3.22.W ramach wykonywanej dokumentacji technicznej należy uwzględnić konieczność składania Zamawiającemu raz w miesiącu od daty podpisania umowy, drogą e-mail na adres: [*krzysztof.jaros*@*mlawa.pl*](mailto:krzysztof.jaros@mlawa.pl)*, (do wiadomości:* [*edward.gajur@mlawa.pl*](mailto:edward.gajur@mlawa.pl)*),* informacji na temat postępu i zaawansowania prac projektowych.

**Uwaga: *Przedmiary robót, ślepe kosztorysy i kosztorysy inwestorskie nie mogą zawierać nazw firm wskazujących jakich materiałów należy użyć przy budowie kanalizacji.***

Wszelkie opłaty związane z wystąpieniami ponosi wykonawca.

**Wykonawca zobowiązany jest przygotować w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy harmonogram pracy nad dokumentacją oraz co miesięcznie składać pisemne raporty z postępu prac.**

**Wykonawca w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu koncepcję budowy przedmiotowej kanalizacji do akceptacji.**

**§ 2**

* 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie ustalone na podstawie formularza oferty Wykonawcy w wysokości:

netto ................... zł , słownie: ........................., która powiększona o podatek VAT (..%)   
w wysokości ................, słownie: ...............................,

stanowi wartość **brutto ......................... zł**,

**słownie: .......................................................**

płatne po wykonaniu przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.

2. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy.

3 *Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach*

**§ 3**

* + 1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie na podstawie faktury sporządzonej na podstawie protokołu przekazania kompletnej dokumentacji oraz pozwolenia na budowę na rachunek Wykonawcy .
    2. Za termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia przelewu.
    3. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz przedstawić Zamawiającemu przed przystąpieniem podwykonawców do realizacji robót, do pisemnej akceptacji projektów umów, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
    4. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.
    5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem.
    6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu kopii umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zmian w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.
    7. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada zamawiającemu zestawienie kosztowe realizacji zamówienia zawierające zbiorczą informacje o wynagrodzeniach dla podwykonawców i wykonawcy.
    8. W przypadku wykonania części zamówienia przez Podwykonawców, zapłata należności za wykonane roboty będzie następująca:

1. Wykonawca składając fakturę za roboty, które ujmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawcę,
2. Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz oświadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres robót,
3. Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 14 dni od dnia odbioru robót,
4. Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

**§ 4**

1. Strony zgodnie ustalają termin wykonania umowy na dzień **………...2018 r**. (procedurę oceny oddziaływania na środowisko naturalne należy zakończyć do dnia 31.10.2017r.).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień   
   i opracowań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
4. Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji (opracowanie) zadania.

**§ 5**

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy zostaje wyznaczony przez Wykonawcę .............................
2. Jako koordynator prac w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego       wyznaczono:

………………………………………………………………………………………………

**§ 6**

1.Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

1. odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

2) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

* 1. odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
  2. zwłokę w wykonaniu prac projektowych – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia.
  3. zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za pracę projektową za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
  4. zwłokę w wypełnianiu obowiązków dotyczących sprawozdawczości i dostarczaniu do Zamawiającego dokumentów - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia;
  5. za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia względem danego podwykonawcy,
  6. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto dotyczącego danego podwykonawcy,
  7. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   
     o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy,
  8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy,

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od Jego powiadomienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia kar z tym związanych jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od podjęcia powyższych okoliczności. W takim przypadku Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy bez prawa dochodzenia kar umownych.

**§ 7**

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

**§ 8**

Strony ustalają następujące obowiązki szczegółowe:

1. Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z prawa autorskiego.
2. Zamawiający ma prawo do używania i sporządzania kopii wykonanego przedmiotu umowy do wszystkich czynności związanych z realizacją inwestycji oraz pozyskiwania środków.

**§ 9**

Wady projektowe stwierdzone przez Zamawiającego również w trakcie realizacji zadania, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o ich stwierdzeniu.

**§ 10**

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji wynosi 3 lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy.
3. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady prac projektowych, a w związku z tym postanawiają , że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa.

**§ 11**

* + 1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
    2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy po jej podpisaniu oraz zmian dotyczących:

a) przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane  
z uzyskaniem niezbędnych decyzji czy wymaganych uzgodnień,

#### Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt. 3 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

**§ 12**

Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego.

**§ 13**

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla Zamawiającego i egz. dla Wykonawcy.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**

**Załącznik Nr 4 do SIWZ**

**ZESTAWIENIE PODWYKONAWCÓW**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa)** |  |
| **Zakres czynności powierzonych do wykonania** |  |
| 2. | **Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa)** |  |
| **Zakres czynności powierzonych  do wykonania** |  |

*\* powtórzyć tabelę w razie konieczności*

...................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

**UWAGA:**

**W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji   
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 PZP Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP.**

W załączeniu odpowiednie wzory

**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

…………………………………….……

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

...................................., dnia ........................

**OŚWIADCZENIE**

**o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,**

**o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5**

**ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych**

**(tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..** oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca:

nie należy do grupy kapitałowej[[1]](#footnote-1) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)\*

należy do grupy kapitałowej[[2]](#footnote-2) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)\*:

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba, że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

…………………………..............................................................

*(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)*

\* właściwe zaznaczyć znakiem X

…………………………………….…………

*(nazwa i adres Wykonawcy*

*wchodzącego w skład Konsorcjum)*

...................................., dnia ........................

**OŚWIADCZENIE CZŁONKA KONSORCJUM**

**o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,**

**o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5**

**ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych**

**(tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.).**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

**………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**

oświadczam, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie członek Konsorcjum:

nie należy do grupy kapitałowej[[3]](#footnote-3) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)\*

należy do grupy kapitałowej[[4]](#footnote-4) w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), w której skład wchodzą następujące podmioty (podać nazwę i siedzibę)\*:

……………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………

Niniejsze oświadczenie składam, pod rygorem wykluczenia z postępowania w przypadku złożenia odrębnych ofert w tym postępowaniu przez Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ww. ustawy (chyba że zostanie wykazane, że istniejące między podmiotami powiązania w ramach grupy kapitałowej nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami).

*……………………………………….……………*

*(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy wchodzącego w skład Konsorcjum)*

\* właściwe zaznaczyć znakiem X

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy Pzp:

1……………………………………………………………………

2……………………………………………………………………

3……………………………………………………………………

.......................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, iż nie należę do grupy kapitałowej.

.......................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik Nr 5 do SIWZ**

**WYKAZ ZAKRESU CZYNNOŚCI POWIERZONYCH PODWYKONAWCOM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | **Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa)** |  |
| **Zakres czynności powierzonych do wykonania** |  |
| 2. | **Nazwa podmiotu (nieobowiązkowa)** |  |
| **Zakres czynności powierzonych  do wykonania** |  |

*\* powtórzyć tabelę w razie konieczności*

...................................................................

data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**WYKAZ WYKONANYCH USŁUG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykaz usług (przedmiot, rodzaj) | Dane Zleceniodawcy | Data wykonania | Miejsce wykonania | Wartość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie.

......................................................................................  
*(data i podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*

1. Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. [↑](#footnote-ref-1)
2. j.w. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, który są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. [↑](#footnote-ref-3)
4. j.w. [↑](#footnote-ref-4)