Umowa nr GKM.272.4.2013

W dniu …….2013 r. w Mławie pomiędzy: Miastem Mława (NIP 569-176-00-34) mającym swoją siedzibę w Mławie przy ul. Stary Rynek 19, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Burmistrza – mgr Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mławy – mgr Henryka Antczaka

a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

została zawarta umowa na realizację usługi pod nazwą Demontaż, transport  i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława etap V.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie    art.  4  pkt.  8  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§ 1

Realizacja zamówienia będzie odbywać się na zasadach określonych w „Programie usuwania  wyrobów zawierających azbest dla Miasta Mławy na lata 2008-2018” oraz zasad   i trybu udzielania osobom fizycznym dofinansowania zadań związanych z usuwaniem azbestu  z posesji położonych na terenie Miasta Mławy.

§ 2

- Szczegółowy zakres usługi został zawarty w Opisie przedmiotu zamówienia (oznaczenie GKM.271.4.2013), który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca usługi ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

- Usługę należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy przedłoży koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mława, zgodnie z przepisami prawa, bądź umowę z podmiotem posiadającym takie zezwolenie oraz umowę z podmiotem prowadzącym składowisko odpadów niebezpiecznych na przyjęcie w okresie realizacji zamówienia przewidzianej ilości odpadów zawierających azbest.

§ 3

- Wynagrodzenie będzie płatne wg m2 i tony brutto wykonanego zamówienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie usługi na podstawie protokołów potwierdzających wykonanie zamówienia wg niżej wymienionych cen jednostkowych zawierających podatek VAT:

-  za wykonywanie demontażu jednego metra kwadratowego wyrobów zawierających azbest           z budynków  mieszkalnych i gospodarczych:

…………………………………………………..  zł,

(słownie złotych ……………………………………………………………..)

-   za jedną tonę zdemontowanych, przetransportowanych i zutylizowanych wyrobów  zawierających azbest:

…………………………………………………… zł,

(słownie złotych: …………………………………………………………….).

3.     Rozliczenie następować będzie fakturami częściowymi do kwoty limitu 50 000 zł w okresie od 01.05.2013 r. do 02.12.2013r. Powyższe kwoty zawierać będą podatek VAT.

- Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną, którą jest Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19,  06 – 500 Mława, NIP: 5690005643 i na nią winny być wystawiane faktury przez Wykonawcę.

§ 4

- Zapłata wynagrodzenia za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie ….. dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego nie wcześniej niż po podpisaniu protokołu  bez zastrzeżeń.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe za wykonanie zamówienia na podanych przez Zamawiającego nieruchomościach.

- Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie w formie załączników do faktury:

- protokółem odbioru podpisanym przez właściciela u którego dokonano usunięcia wyrobów zawierających azbest a Wykonawcą (z podaniem ilości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w m2 i ilość odebranych do utylizacji wyrobów zawierających azbest w tonach),

- kopią dokumentu potwierdzającego przyjęcie i dokonanie utylizacji zdemontowanych materiałów zawierających azbest w postaci karty przekazania odpadów, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673),

- Wykonanie zamówienia potwierdzone zostanie w formie protokołu odbioru częściowego

i   protokołu odbioru końcowego, podpisanych przez strony niniejszej umowy

- Do przedkładanych częściowych faktur Wykonawca dołączy sprawozdanie zawierające dane o zrealizowanym zakresie zadania objętym przedkładaną fakturą,                                             z  wyszczególnieniem danych podmiotów będących właścicielami posesji, z których dokonano usunięcia wyrobów zawierających azbest wraz z podaniem ilości zdemontowanych wyrobów zawierających azbest w m2 i ilość odebranych do utylizacji wyrobów zawierających azbest w tonach

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: od 01.05.2013 r. do 02.12.2013 r.

§ 6

1.  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

#### 2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieistotnych zmian treści niniejszej umowy. Zmiany    te mogą dotyczyć:

- niewykorzystania w okresie obowiązywania umowy limitu środków, o których mowa      w § 3 ust. 3 z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,

- zwiększenia zakresu prac ponad opisany w § 2 ust. 1 umowy, nieskutkującego roszczeniem zwiększenia wynagrodzenia ponad umowne, z powodu nieprzewidzianych wcześniej następstw stanu technicznego konstrukcji dachu,              z którego usuwany jest azbest, a w szczególności gdyby stan dachu groził katastrofą budowlaną.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy         w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.  Załączniki do umowy stanowią jej integralną część do których zalicza się:

- załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy zaakceptowany i podpisany przez Wykonawcę,

- załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

§ 10

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA