- Załącznik nr 3.1. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji ochrona klimatu i jakości powietrza

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona klimatu i jakość powietrza | - Likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej w budynkach mieszkalnych, publicznych i usługowych (zadanie 1 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, właściciele i zarządcy nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej | 370 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Termomodernizacja budynków mieszkalnych, publicznych i usługowych (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pokryć dachowych, ocieplenie ścian i stropów) (zadanie 2 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, właściciele i zarządcy nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe | 6684 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Wdrożenie systemów sprzyjających efektywności energetycznej, w tym zarządzanie energią (zadanie 3 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, przedsiębiorstwa energetyki cieplnej | 29 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w budynkach publicznych i prywatnych na energooszczędne (zadanie 4 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, właściciele i zarządcy nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, | 287 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Modernizacja i rozbudowa sieci ciepłowniczej i gazowej wraz z podłączeniami nowych budynków (zadanie 5 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: zakłady energetyki cieplnej | 115 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Produkcja energii producenckiej z odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (zadanie 6 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne | - | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Promowanie odnawialnych źródeł energii (zadanie 7 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, Jednostki podległe JST, organizacje pozarządowe | - | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Dywersyfikacja źródeł energii w oparciu o technologię niskoemisyjne i OZE (zadanie 8 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, osoby prywatne | - | Środki własne, środki krajowe, RPO WM 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Modernizacja instalacji technologicznych oraz instalacji spalania paliw do celów technologicznych (zadanie 9 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: przedsiębiorcy | 11 | Środki własne |  |
|  | - Wspieranie i promocja nowych technologii energetycznych i środowiskowych (zadanie 10 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, Jednostki podległe JST, organizacje pozarządowe | - | Środki własne, środki krajowe, RPO WM 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Realizacja założeń programów ochrony powietrza (zadanie 11 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, Jednostki podległe JST | 43 | Środki własne, środki krajowe, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej (zadanie 12 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, Jednostki podległe JST | 505 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno- edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza w tym gospodarki niskoemisyjnej (zadanie 13 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, Jednostki podległe JST, organizacje pozarządowe | 163 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Zwiększenie efektywności zarządzania w sektorze transportowym w tym budowa systemu zarzadzania ruchem (zadanie 15 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 212 | Środki własne, środki krajowe, RPO WM 2014-2020 |  |
|  | - Budowa i przebudowa dróg, utwardzenie dróg i poboczy, opracowanie dokumentacji projektowej (zadanie 16 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 580 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Utrzymywanie infrastruktury drogowej w odpowiednim stanie – oczyszczanie ulic (zadanie 17 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 33 | Środki własne |  |
|  | - Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie szkodliwości zanieczyszczeń powietrza dla zdrowia (zadanie 18 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 10 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Promowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji emisji zanieczyszczeń (zadanie 19 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Ograniczenie emisji prekursorów ozonu ze źródeł komunikacyjnych poprzez upłynnienie ruchu i wzmocnienie wykorzystania transportu publicznego. (zadanie 20 z załącznika 1.1.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Ograniczenie emisji prekursorów ozonu ze źródeł przemysłowych (zadanie 21 z załącznika 1.1.) | Zadnie monitorowane: Podmioty gospodarcze | - | Środki własne, środki krajowe |  |

Załącznik nr 3.2. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji zagrożenia hałasem

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagrożenia hałasem | - Budowa i modernizacja połączeń drogowych na terenie miasta (zadanie 1 z załącznika 1.2.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 1280 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych (ekranów dźwiękochłonnych, pasów zieleni itp.) (zadanie 2 z załącznika 1.2.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 150 | Środki własne, środki krajowe |  |
|  | - Tworzenie w miejscowościach strefy ciszy, poprzez stosowanie ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym (zadanie 3 z załącznika 1.2.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 16 | Środki własne |  |
|  | - Stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających hałas (izolacji, tłumików itp.) (zadanie 5 z załącznika 1.2.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, przedsiębiorcy | - | Środki własne, środki krajowe, |  |
|  | - Opracowanie przeglądów ekologicznych i analiz po realizacyjnych (zadanie 6 z załącznika 1.2.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |

Załącznik nr 3.4. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gospodarowanie wodami

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarowanie wodami | - Ograniczenie zużycia wody w obrębie terenów miejskich i przemysłowych (zadanie 1 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, przedsiębiorcy | 550 | Środki własne, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Ograniczenie zużycia wody w rolnictwie i leśnictwie (zadanie 2 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, przedsiębiorcy | - | Środki własne |  |
|  | - Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (zadanie 3 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, przedsiębiorcy | 180 | WFOŚiGW |  |
|  | - Ograniczenie wpływu rolnictwa na wody poprzez racjonalne nawożenie, wspieranie i edukację w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego (ograniczenie odpływu ze źródeł rolniczych) (zadanie 4 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, mieszkańcy | - | Środki własne |  |
|  | - Stosowane technologii i urządzeń ograniczających możliwość przedostawania się nieczystości do gruntu i wód (zadanie 5 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, mieszkańcy | - | Środki własne |  |
|  | - Poszukiwanie i dokumentowanie alternatywnych źródeł wody do spożycia (zadanie 6 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST | - | - |  |
|  | - Uwzględnienie w dokumentach planistycznych na poziomie gmin map ryzyka powodziowego, map zagrożenia powodziowego oraz terenów zagrożonych podtopieniami (zadanie 8 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | - |  |
|  | - Realizacja urządzeń zwiększających retencję wodną na terenach leśnych, rolniczych i zurbanizowanych (zadanie 9 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, Jednostki podległe JST | 190 | Środki własne, środki krajowe, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, |  |
|  | - Przeciwdziałanie skutkom suszy oraz ulewnym deszczom na obszarach zurbanizowanych (zadanie 10 z załącznika 1.4.) | Zadanie monitorowane: JST, Jednostki podległe JST | 300 | Środki własne |  |

Załącznik nr 3.5. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gospodarka wodno-ściekowa

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka wodno – ściekowa | - Ograniczenie zużycia wody poprzez zmniejszenie strat na przesyle oraz optymalizacja wykorzystania istniejącej infrastruktury wodnej (zadanie 1 z załącznika 1.5.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, spółki wodne | - | Środki własne, środki krajowe |  |
|  | - Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania wody i oczyszczania ścieków wśród mieszkańców (zadanie 2 z załącznika 1.5.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, spółki wodne | 1 | Środki własne, środki krajowe |  |
|  | - Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do zbiorczego zapotrzebowania na wodę (zadanie 3 z załącznika 1.5.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, spółki wodne | 365 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych i zagospodarowania odpadów ściekowych (zadanie 5 z załącznika 1.5.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, spółki wodne | 30 000 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla których jest to technicznie i ekonomiczne uzasadnione (zadanie 6 z załącznika 1.5.) | Zadanie monitorowane: JST, mieszkańcy | 310 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW, LIFE |  |
|  | - Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie 7 z załącznika 1.5.) | Zadanie monitorowane: JST, mieszkańcy | - | - |  |
|  | - Edukacja ekologiczna dotycząca racjonalnej gospodarki wodno ściekowej (zadanie 8 z załącznika 1.5.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, spółki wodne | 1 | Środki własne, środki krajowe |  |

Załącznik nr 3.7. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gleby

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gleby | - Promocja rolnictwa ekologicznego i integrowanego (zastosowanie dobrych praktyk rolnych) (zadanie 1 z załącznika 1.7.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 6 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Promocja i realizacja zadań wskazanych w pakietach rolno – środowiskowo – klimatycznych (zadanie 2 z załącznika 1.7.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 11 | PROW WP 2014-2020 |  |
|  | - Ochrona gleb przed degradacją i zanieczyszczeniem (zadanie 3 z załącznika 1.7.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | 55 | Środki własne |  |
|  | - Rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, w kierunku przyrodniczym i leśnym (zadanie 6 z załącznika 1.7.) | Zadanie monitorowane: JST | 22 | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Uwzględnianie osuwisk oraz obszarów narażonych na osuwiska w aktualizacjach dokumentów planistycznych (zadanie 7 z załącznika 1.7.) | Zadanie monitorowane: JST | - | Środki własne |  |

Załącznik nr 3.8. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | - Opracowanie i przekazanie rocznych/ półrocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym także z PSZOK (zadanie 2 z załącznika 1.8.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, przedsiębiorcy | - | Środki własne |  |
|  | - Uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez zapisy w siwz, zakupów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów; włączenie do procedur zamówień publicznych kryteriów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem powstawaniu odpadów (zadanie 3 z załącznika 1.8.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne |  |
|  | - Zadania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów (zadanie 4 z załącznika 1.8.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, środki krajowe |  |
|  | - Przeprowadzanie kontroli sprawdzających dostosowanie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz pozostałych instalacji do odzysku i unieszkodliwiana odpadów do wymogów prawnych i kontrola w zakresie przestrzegania warunków decyzji (zadanie 5 z załącznika 1.8.) | Zadanie monitorowane: JST | - | Środki własne |  |
|  | - Modernizacja, budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zadanie 6 z załącznika 1.8.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST, przedsiębiorcy | 408 | RPO WM 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych (zadanie 7 z załącznika 1.8.) | Zadanie monitorowane: Podmioty odpowiedzialne | 443 | RPO WM 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |

Załącznik nr 3.9. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji zasoby przyrodnicze

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasoby przyrodnicze | - Zapewnienie właściwej ochrony dla różnorodności biologicznej, terenów zieleni i krajobrazu w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych (zadanie 1 z załącznika 1.9.) | Zadanie monitorowane: JST | - | Środki własne |  |
|  | - Zachowanie bioróżnorodności biologicznej na terenach wiejskich z wykorzystaniem pakietów w ramach programów rolno – środowiskowo- klimatycznych (zadanie 2 z załącznika 1.9.) | Zadanie monitorowane: ODR | 1697 | PROW 2014-2020 |  |
|  | - Zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych (zadanie 3 z załącznika 1.9.) | Zadanie monitorowane: mieszkańcy | - | Środki własne |  |
|  | - Inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową lasu (zadanie 10 z załącznika 1.9.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, RPO WM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |
|  | - Zalesienie gruntów z uwzględnieniem warunków siedliskowych i potrzeb różnorodności biologicznej (zadanie 11 z załącznika 1.9.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, środki krajowe, PROW 2014-2020, WFOŚiGW, NFOŚiGW |  |

Załącznik nr 3.10. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem w obszarze interwencji zagrożenia poważnymi awariami

| Obszar interwencji | Zadanie | Podmiot odpowiedzialny | Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł | Źródła finansowania | Dodatkowe informacje o zadaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zagrożenia poważnymi awariami | - Przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii (zadanie 1 z załącznika 1.10.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, WIOŚ |  |
|  | - Poprawa nadzoru nad logistyką transportową, w tym wyprowadzenie transportu substancji niebezpiecznych poza obszary zamieszkałe (zadanie 2 z załącznika 1.10.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, środki krajowe |  |
|  | - Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi w przypadku wystąpienia poważnych awarii (zadanie 3 z załącznika 1.10.) | Zadanie monitorowane: JST, jednostki podległe JST | - | Środki własne, środki krajowe |  |