Burmistrz Miasta Mławy

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla Miasta Mławy” 
za lata 2006 – 2007

Mława, marzec 2008 r.

Tytuł opracowania:

Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami 
dla Miasta Mławy” za lata 2006 – 2007

Autorzy opracowania:

mgr inż. Elżbieta Maciejska

mgr inż. Sylwia Jaworska

Spis treści:

1. Wprowadzenie	4

1.1. Cel przygotowania sprawozdania	4

1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania	4

1.3. Przedmiot i zakres opracowania	4

2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta Mławy do dnia 31.12.2007r.	5

2.1. Niesegregowane odpady komunalne	5

2.2. Segregowane odpady komunalne	6

2.3. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych	7

2.4. Odpady wielkogabarytowe	7

2.5. Odpady z oczyszczalni ścieków	7

2.6. Odpady szczególne	7

2.6.1. Odpady zawierające PCB	7

2.6.2. Odpady zawierające azbest	8

3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	9

4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2006-2007	10

5. Wnioski i podsumowanie	18

# 1. Wprowadzenie

## 1.1. Cel przygotowania sprawozdania

Celem sprawozdania jest przedstawienie stopnia realizacji zadań i celów  wyznaczonych w „Planie gospodarki odpadami na terenie Miasta Mławy” , przyjętego Uchwałą Nr XLVI/539/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 października 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Mława.

Plan o którym mowa w akapicie 1 zgodnie z art. 14 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 07. 39.251) powstał w wyniku realizacji celów założonych 
w polityce ekologicznej państwa oraz zasad określonych w art. 5 w/w ustawy oraz stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania w przepisach o ochronie środowiska.

## 1.2. Podstawa prawna przygotowania sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Mławy” zostało sporządzone jako realizacja zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 07 Nr. 39, poz. 251), która w art. 12b ust. 4 wprowadza obowiązek sporządzenia przez gminy 
w/w sprawozdania  obejmującego okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Opracowanie to zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 07 Nr. 39, poz. 251) organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

## 1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Zakres niniejszego sprawozdania, zgodnie z zapisami „Wytycznych oraz wzoru sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami” opracowanych przez Ministra Środowiska (czerwiec, 2006 r.), obejmuje:

- Stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania odpadów,

- rodzaj oraz moc przerobową instalacji do odzysku odpadów,

- stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Informacje niezbędne do realizacji sprawozdania pozyskano z następujących źródeł:

- Urząd Miasta w Mławie,

- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Warszawie,

- Sprawozdania z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Mławskiego”

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od dnia uchwalenia „Planu gospodarki odpadami na terenie Miasta Mławy” tj. 16 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

## 2. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie miasta Mławy do dnia 31.12.2007r.

## 2.1. Niesegregowane odpady komunalne

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie miasta Mławy są:

- gospodarstwa domowe

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady produkcyjne w części socjalnej, targowiska, szkolnictwo i inne.

Zbiórką odpadów komunalnych na terenie miasta Mławy zajmuje się Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie. Odpady te deponowane są na składowisku Uniszki Cegielnia.

Tabela 1. Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Mławy w latach 
2006 – 2007

| Teren objęty zbiórką odpadów komunalnych | Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie miasta Mławy w Mg |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rok 2006 | Rok 2007 |
| Miasto Mława | 10 939,7 | 8903,63 |

Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta Mławy w latach 2006 – 2007 wskazuje tendencję malejącą, wynika to z tego, iż mimo wzrostu ilości budynków mieszkalnych objętych zbiórką odpadów komunalnych  z  3140 w 2006 roku do 3396 w roku następnym w mieście zintensyfikowano działania związane z selektywną zbiórką odpadów.

## 2.2. Segregowane odpady komunalne

Na terenie miasta Mławy wyznaczono 54 miejsca w których rozstawiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. Pojemniki te, po zapełnieniu opróżniane są przez firmę „Zielone Miasto”.

Oprócz systemu segregacji „u źródła” Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. po zebraniu z terenu Mławy zmieszanych odpadów komunalnych prowadzi segregację 
na składowisku odpadów w Unieszkach Cegielni.

Tabela 2. Ilość odpadów zebranych selektywnie oraz wysegregowanych na składowisku zebranych na terenie Miasta Mławy

|  |  | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Masa [Mg] |  |
| Papier i tektura | 20 01 01 | 0,9 | 14,50 |
| szkło | 20 01 02 | 2,1 | 17,73 |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 25,1 | 127,85 |
| metale | 20 01 40 | 0,5 | 149,70 |

Z przedstawionych danych wynika, iż znacznie wzrosła ilość poszczególnych odpadów zebranych selektywnie z terenu Miasta Mławy. Dzięki czemu zmniejszyła się ilość odpadów deponowanych na składowisku .

## 2.3. Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych

W latach 2006 – 2007 nie prowadzono selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych na terenie Miasta Mławy.

## 2.4. Odpady wielkogabarytowe

Na terenie Miasta Mławy organizowana jest okresowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy Mławy informowani są o niniejszej zbiórce w sposób zwyczajowo przyjęty – tablica ogłoszeń przy Urzędzie Miasta w Mławie oraz w lokalnej telewizji, prasie i stronie internetowej tut. Urzędu Miasta. Odpady wielkogabarytowe odbierane są przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

W roku 2006 z terenu Miasta Mławy nie zebrano odpadów wielkogabarytowych, natomiast w roku następnym ilość tych odpadów wyniosła 17,40 Mg.

## 2.5. Odpady z oczyszczalni ścieków

Do odpadów powstających w komunalnych oczyszczalniach ścieków można zaliczyć:

- skratki,

- odpady z piaskowników,

- odpady z procesów stabilizacji i odwadniania osadów w wtym ustabilizowane komunalne osad.

Tabela 3. Ilość osadów ściekowych wytworzonych w oczyszczalni ścieków w Mławie

| Zrządzający | Ilość osadów ściekowych w Mg |  | Sposób zagospodarowania osadów |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok 2006 | Rok 2007 |  |
| Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków WOD-KAN w Mławie | 5889 | 5537 | Wykorzystanie rolnicze |

## 2.6. Odpady szczególne

### 2.6.1. Odpady zawierające PCB

Na terenie Miasta Mławy wg informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie, zinwentaryzowano jeden zakład przemysłowy posiadający urządzenia zawierające PCB Zakład Wodociągów, Kanalizacji i czyszczalnia ścieków WOD-KAN  
w Mławie.

Tabela 4 . Informacja o miejscach występowania i ilościach wyrobów zawierających PCB na terenie miasta Mławy

| Nazwa podmiotu | Nazwa wyrobu zawierającego PCB | Miejsce występowania wyrobu zawierającego PCB | Ilość w dm3 | Planowany termin usunięcia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Oczyszczalnia Ścieków "WOD-KAN” | Bateria kondensatorów w trafostacji | oczyszczalnia ścieków, Mława, ul. Płocka 106 | 15 | bd | stan dobry |

Zakład ten posiada ogółem 15 dm 3 urządzeń zawierających PCB.

### 2.6.2. Odpady zawierające azbest

Dnia 05.06.2007r. na terenie miasta Mławy ruszyła akcja „Czysta Mława” , której jednym z celów nadrzędnych jest inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Burmistrz Miasta Mławy powołał komisję składającą się z pracowników Urzędu Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz pracowników Straży Miejskiej, której zadaniem jest kontrola prywatnych posesji pod kątem m.in. obecności wyrobów zawierających azbest. W przypadku stwierdzenia posiadania takich wyrobów komisja informuje właściciela bądź zarządcę posesji o obowiązku zgłoszenia obecności takich wyrobów do Burmistrza Miasta i udziela wszelkich informacji związanych z bezpiecznym postępowaniem z wyrobami zawierającymi azbest. Władze miasta prowadzą również kampanię informacyjną z tego zakresu w lokalnej prasie.

Do dnia 31.01.2008 r. obecność wyrobów zawierających azbest zgłosiło 593 właścicieli i zarządców posesji prywatnych. Dodatkowo zebrano informacje o ilości 
i miejscach występowania azbestu na terenach zarządzanych przez TBS oraz będących własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Zawkrze” w Mławie. Wyroby zawierające azbest zlokalizowano także w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Z informacji przekazanych do Urzędu Miasta w Mławie przez Zakład Wodociągów, Kanalizacji 
i Oczyszczalni Ścieków „Wod-Kan” Sp. zo.o. wynika, że również część sieci wodociągowej 
znajdującej się na terenie miasta wykonana jest z rur zawierających azbest.

Zestawienie powyższych informacji wraz z podaniem stopnia pilności, wyznaczonego na podstawie dokonania oceny stanu technicznego wyrobów azbestowych zamieszczono 
w tabeli 5 niniejszego sprawozdania.

Tabela 5. Ilość i rodzaj wyrobów azbestowych znajdujących  się na terenie Miasta Mławy.

| Rodzaj zabudowy | Ilość azbestu i wyrobów zawierających azbest |  |
| --- | --- | --- |
|  | m2 |  |
|  | 2006 | 2007 |
| Budynki jednorodzinne i gospodarcze zgłoszone przez osoby fizyczne | 3166 | 80805,55 |
| Obiekty oświatowe (Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie) | 1107,20 | 1107,20 |
| Wielorodzinne budynki mieszkalne zarządzane przez TBS | 8081,5 | 8081,5 |
| Obiekty należące do Spółdzielni mieszkaniowej „Zawkrze” w Mławie | 487,32 | 487,32 |
|  | m |  |
| Sieć wodociągowa | 7749,5 | 7749,5 |

Wzrost ilości wyrobów zawierających azbest wynika z niepełnej inwentaryzacji tego rodzaju wyrobów na terenie miasta. Przypuszczalnie na terenie miasta Mławy znajduje się więcej azbestu. Zbieranie informacji z tego zakresu nadal trwa.

# 3. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Na terenie Miasta Mławy procesom odzysku poddawane były odpady wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła” oraz na linii sortowniczej usytuowanej 
na składowisku odpadów w Uniszkach Cegielni.

Pozostałe zmieszane odpady komunalne unieszkodliwianie są na składowisku odpadów 
w Uniszkach Cegielni.

Tabela 6. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2006-2007

|  |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| Papier i tektura | 20 01 01 | 0,9 | R5 | 14,50 | R5 |
| Szkło | 20 01 02 | 2,1 | R5 | 17,73 | R5 |
| Tworzywa sztuczne | 20 01 39 | 25,1 | R5 | 127,85 | R5 |
| metale | 20 01 40 | 0,5 | R4 | 149,70 | R4 |
| Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | 10 939,7 | D5 | 8903,63 | D5 |

R4 Recykling lub regeneracja metali i związków metali

R5 Recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych

D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne

# 4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2006-2007

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Mławy w latach 2006-2007

| Lp | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji wg KPOG | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Opracowanie i zatwierdzenie gminnego planu gospodarki odpadami | „ Plan gospodarki odpadami dla Miasta Mławy” przyjęto na mocy Uchwały Nr XLVI/539/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 października 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Mława | 11.000 |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | - nie uwzględniono | Rada Miejska w Mławie nie podjęła uchwały w sprawie przynależności Gminy Miejskiej Mława do związku gmin. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rada Miejska w Mławie uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mława ( Uchwała Nr XLVI/540/2006 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 16 października 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy miejskiej Mława) Burmistrz Miasta Mławy określił wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli na obszarze miasta Mławy Zarządzeniem Nr 198/2006 z dnia 20.12.2006 roku. W terminie do 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości w/w wymagań, przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie wystąpili do Burmistrza Miasta Mławy z wnioskiem o zmianę posiadanych zezwoleń (Art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw). Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych prowadzona jest przez Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Mławie, a następnie przekazywana do Urzędu Miasta. Wyżej wymieniony zakład prowadzi zbiórkę odpadów komunalnych na terenie Miasta Mławy. |  |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Placówki oświatowe podległe pod Burmistrza Miasta Mławy co roku biorą udział w konkursach zbiórki makulatury organizowanych przez Urząd Województwa Mazowieckiego. Co roku Miasto Mława przystępuje do Akcji Sprzątanie Świata, w którą licznie włączają się podległe placówki oświatowe. |  |
| 4. | Objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów | Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. W latach 2006 - 2007 wzrosła ilość budynków objętych zbiórką odpadów komunalnych z 3140 do 3396. | 56.120 |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | - nie uwzględniono | - nie dotyczy |  |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006 r. ok. 1460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa kompostowni | - nie dotyczy |  |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki na poziomie 20 % odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz wycofanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych | Na terenie miasta Mławy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych prowadzi się okresowo, poprzez wystawkę w/w odpadów, które następnie odbiera Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. Na terenie Mławy w 2007 roku zorganizowano zbiórkę jednorazowo, którą objęto wszystkich mieszkańców miasta. Zebrano wówczas 17,40 Mg odpadów wielkogabarytowych. W 2006 roku nie zorganizowano zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Na terenie Miasta Mławy znajduje się 15 firm przyjmujących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. |  |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Budowa linii do demontażu odpadów wielkogabarytowych, odzysku i recyklingu odpadów budowlanych i remontowych, a także magazynowanie odpadów niebezpiecznych | - nie dotyczy |  |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 roku zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | - nie uwzględniono | - nie dotyczy |  |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tyś. Mg w 2006 r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | - nie uwzględniono | - nie dotyczy |  |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006 r. zbiórki odpadów na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | 1.Wprowadzenie zbiorki odpadów niebezpiecznych. 2.Budowa Gminnego Punktu Gromadzenia Odpadów niebezpiecznych. 3. Określenie źródeł powstawania odpadów weterynaryjnych, organizacja systemu odbioru. | Zadanie w trakcie realizacji. Nie zrealizowano. Miasto Mława nie zapewnia odbioru odpadów niebezpiecznych tj. odpadów weterynaryjnych. Każdy podmiot wytwarzający takie odpady sam zobowiązany jest do zorganizowania ich odbioru. |  |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006 r. na poziomie kraju | 2003-2006 | - nie uwzględniono | - nie dotyczy |  |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003-2006 | Modernizacja i budowa składowiska odpadów komunalnych w m. Wieczfnia Kościelna – USKOM | - nie dotyczy |  |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2006 | - nie uwzględniono | - nie dotyczy |  |

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie miasta Mławy w latach 2006-2007.

| Lp | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku | 2003-2014 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców | W latach 2006-2007 roku na terenie miasta Mławy wyznaczono 54 miejsca w których rozstawiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tj. tworzywa sztuczne, papier oraz szkło. Pojemniki te, po zapełnieniu opróżniane są przez firmę „Zielone Miasto”. Zbiórką odpadów wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych na terenie miasta Mławy zajmuje się również firma „Eko-bella”. Oprócz systemu segregacji „u źródła” Zakład Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w latach sprawozdawczych po zebraniu z terenu Mławy zmieszanych odpadów komunalnych prowadzi segregację na składowisku odpadów w Uniszkach Cegielni. |  |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych | 2003-2014 | - nie uwzględniono | - jak wyżej |  |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu | 2003 - 2014 | - nie uwzględniono | - nie dotyczy |  |
| 4. | Działanie informacyjno – edukacyjne dla społeczności lokalnej | 2003 - 2014 | Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami | Placówki oświatowe podległe pod Burmistrza Miasta Mławy co roku biorą udział w konkursach zbiórki makulatury organizowanych przez Urząd Województwa Mazowieckiego. Co roku Miasto Mława przystępuje również do Akcji Sprzątanie Świata, w którą licznie włączają się podległe placówki oświatowe. |  |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniami. | 2003-2014 | - nie uwzględniono | - nie dotyczy |  |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 | - nie uwzględniono | W 2007 roku zakupiono dodatkowo 30 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów papierowych, które są opróżniane przez firmę „Zielone Miasto” zgodnie z ustaleniami Burmistrza Miasta Mławy z w/w firmą Pozostałe pojemniki są własnością „Zielonego Miasta”. | 32.940 |

# 5. Wnioski i podsumowanie

Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Mławy obejmuje lata 2006 – 2007. Wszystkie zadania uwzględnione w „Planie gospodarki odpadami dla Miasta Mławy” odpowiadają celom zapisanym w krajowym planie gospodarki odpadami. Opracowanie to pozwoliło określenie zaawansowania realizacji celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta Mławy. Podkreślić należy, iż sprawozdanie obejmuje okres dwóch lat, natomiast wdrażanie gospodarki odpadami jest procesem długotrwałym, ciągłym i wymagającym dużych nakładów finansowych, jak też zaangażowania nie tylko pracowników administracyjnych, ale również całej społeczności mławskiej.

Podsumowanie:

- na terenie Miasta Mławy kontynuowane są zadania w zakresie objęcia wszystkich mieszkańców Mławy zorganizowaną zbiórką odpadów, akcja „Czysta Mława” przyczyniła się do wzrostu podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych 
z prywatnych posesji,

- wzrosła ilość odpadów kierowanych do odzysku i recyklingu, dzięki ciągłemu ponoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców miasta, ale przede wszystkim ze względu na dostarczenie mieszkańcom narzędzi do selektywnej zbiórki odpadów,

- mimo wzrostu zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych nastąpił wyraźny spadek ilości odpadów unieszkodliwianych na składowisku odpadów,

- sporządzono inwentaryzację wyrobów azbestowych znajdujących  się na terenie miasta,

- brak jest danych w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi 
na terenie miasta Mławy,

- część odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany, m.in. poprzez spalanie w piecach,

- w latach 2006 – 2007 nie udało się jednak zorganizować na terenie Miasta Mławy Gminnego Punktu Zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

Wnioski:

- wzmożenie akcji  edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców i przeanalizowanie konieczności utrzymania selektywnej zbiórki odpadów w ogólnodostępnych pojemnikach na terenie miasta,

- opracowanie gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Mławy,

- organizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych przynajmniej 2 razy w roku,

- zorganizowanie gminnego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego,

- działanie w kierunku zwiększenia odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Odpady biodegradowalne można wydzielić metodą mechanicznej segregacji albo można wprowadzić system zbiórki z podziałem na odpady „mokre” i „suche”. Niezależnie od tego, do unieszkodliwiania wydzielonych odpadów niezbędna 
jest kompostowania lub porozumienie z zarządzającym najbliższym tego rodzaju obiektem.